АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 августа 2016 года № 303

р.п. Дергачи

Об утверждении муниципальной программы

«Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Дергачевского муниципального района

Саратовской области на период 2016-2025 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом  Дергачевского муниципального района Саратовской области, администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу  «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области на период 2016 - 2025 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  Дергачевского муниципального района Мурзакова С.Н.

Глава администрации

муниципального района			                                   В.В.Гречушкина

Приложение

к постановлению

№ 303 от 26.08.2016

Муниципальная  программа

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Дергачевского муниципального района Саратовской области

на период 2016 - 2025 годы»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области на период 2016 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Дергачевского муниципального района Саратовской области |
| Заказчик программы | Администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители программы | Отдел строительства и архитектуры администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - строительство дорог - реконструкция существующих дорог; - капитальный ремонт дорог. - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - текущий ремонт, содержание автомобильных дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: Всего на 2016 год 20625,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 5140,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 15485,0 тыс. руб. (прогнозно). Всего на 2017 год 21000,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 5000,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 16000,0 тыс. руб. (прогнозно). Всего на 2018 год 21500,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 5000,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 16500,0 тыс. руб. (прогнозно). Всего на 2019 год 22000,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 5000,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 17000,0 тыс. руб. (прогнозно). Всего на 2020 год 22500,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 5000,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 17500,0 тыс. руб. (прогнозно). Всего на 2021-2025 г.г. 120000,0 тыс. руб. (прогнозно) в том числе: - средства областного бюджета: 25000,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 95000,0 тыс. руб. (прогнозно). Итого с 2016 по 2015 годы 227625,0 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: - средства областного бюджета: 50140,0 тыс.руб. (прогнозно) - средства местного бюджета: 177485,0 тыс. руб. (прогнозно). Средства федерального, областного и местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального района; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области

2.1.  Социально — экономическое состояние

Дергачевского муниципального района Саратовской области

Дергачевский муниципальный район расположен на юго-востоке Саратовской области и граничит на севере с Краснопартизанским муниципальным районом муниципальным районом, на востоке с Озинским муниципальным районом, на юге – с республикой Казахстан и Новоузенским муниципальным районом, на западе - с Ершовским муниципальным районом.

На территории Дергачевского муниципального района расположено 42 населённых пункта

Административный центр районный поселок Дергачи находится на расстоянии 250 км от г. Саратов.

По территории Дергачевского муниципального района протекают Большой Узень, Алтата, Турмак, которые имеют хорошо разработанные долины.

Климат на территории Дергачевского муниципального района континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Общая площадь Дергачевского муниципального района составляет 4,5 тыс. км2.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта,

оценка транспортного спроса

Транспортно-экономические связи Дергачевского муниципального района осуществляются автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть Дергачевского муниципального района состоит из дорог IV-V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Содержание автомобильных дорог осуществляется дорожной подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Общая протяжённость дорожной сети составляет  371,73 м.

Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 2.4.1 Характеристика автомобильных дорог

1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Дергачевского муниципального района

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, покрытие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога Камышево-Советский | 5,7 км. грунт |
| 2 | Автоподъезд к п. Советский (Камышевского МО) | 2,8 км. грунт. |
| 3 | Автомобильная дорога Орошаемый-Озерный | 10,2 км. грунт |
| 4 | Автомобильная дорога Восточный-Цементный-Хорольский | 15,3 грунт км. |
| 5 | Автомобильная дорога Красноозерный-Новозизеевка | 10,1 км. грунт |
| 6 | Автомобильная дорога Свободный-Киевка (Новоузенский район) в пределах района | 11,2 км. грунт |
| 7 | Автомобильная дорога Лесной -Головенщено (Краснопартизанский район) в пределах района | 5,0 км. грунт |
| 8 | Автомобильная дорога Зерновой-Чабанский | 2,8 км. грунт |
| 9 | Автомобильная дорога Новоросляевка-ж.д. р-д. Новоросляевский | 1,9 км. грунт |
| 10 | Автоподъезд к ж.д. р-д. Транспортный от а/д "Энгельс-Ершов-Озинки-гр.Казахстана" | 5,8 км. грунт |
| 11 | Автоподъезд к п. Комсомольский от а/д "Орошаемый-Зерновой-Золотуха" | 7,0 км. грунт |
| 12 | Автомобильная дорога "Орошаемый-Зерновой-Золотуха" (на участке км 47+790-км 51,400-км) | 3,61 км. с усовершенствованным покрытием |
| 13 | Автоподъезд к п. Ильинка от а/д "Орошаемый-Зерновой-Золотуха" | 1,8 км. с усовершенствованным покрытием |
| 14 | Автоподъезд к п. Славный от автомобильной дороги «Орошаемый-Зерновой-Золотуха» | Грунт, 4,6 км. |
| 15 | Автомобильная дорога Советский-Гореловский (на участке км 0+000-км 5+510-км) | 5,51 км. с усовершенствованным покрытием |
| 16 | Автомобильная дорога Советский-Гореловский (на участке км 5+510-км 17,410) | 11,9 км. грунт |
| 17 | Автоподъезд к п.Рабочий от автомобильной дороги «Советский-Гореловский» | 1км. грунт |
| 18 | Автомобильная дорога Красноозерный-Степной | 5,8 км. грунт |
| 19 | Автомобильная дорога Демьяс-Красноозерный (на участке км 29+420- км 36,990) | 7,570 км. с совершенствованным покрытием |
| 20 | Автоподъезд к п. Радуевка от автомобильной дороги «Демьяс-Красноозерный» | 0,9 км. грунт |
| 21 | Автоподъезд к п. Тимонин от автомобильной дороги «Демьяс-Восточный» | 4,9 км. с усовершенствованным покрытием |
| 22 | Автоподъезд к с. Антоновка от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»- Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» | 5,72 км. с усовершенствованным покрытием |
| 23 | Автоподъезд к с. Васильевка от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»- Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» | 1,32 км. с усовершенствованным покрытием |
| 24 | Автоподъезд к с. Новоросляевка от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»- Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» | 1,13 км. с усовершенствованным покрытием |
| 25 | Автоподъезд к с. Натальино от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»- Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» | 5,0 км. с усовершенствованным покрытием |
| 26 | Автоподъезд к п.Первомайский от автомобильной дороги «Дергачи-Первомайский-Прудовой-Жадовка» | 1,1 км. с усовершенствованным покрытием |
| 27 | Автоподъезд к п.Прудовой от автомобильной дороги «Дергачи-Первомайский-Прудовой-Жадовка» | 0,5 км. грунт |
| 28 | Автомобильная дорога Камышево-Лесной (на участке км 0+000-км 4+000) | 4,0 км. грунт |
| 29 | Автомобильная дорога Камышево-Лесной (на участке 4+000-км 10,8) | 6,8 км. грунт |
| 30 | Автоподъезд Дергачи-маслозавод | 0,2 км. с усовершенствованным покрытием |
|  | ВСЕГО | 151,16/37,86-у.п. |

2. Перечень улично-дорожной сети населенных пунктов

Дергачевского муниципального района

| № п/п |  | Наименование населенного пункта |  | Категория (ул., пер. и т.п.) |  | Наименование |  | Протяженность всего км. |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  | Щебень | грунт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Дергачевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Вокзальная |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Восточная |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 3 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Встречная |  | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Геологическая |  | 1,3 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,7 |
| 5 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Дергачевская |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Дорожная |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 7 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Железнодорожная |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| 8 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Заволжская |  | 0,33 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,13 |
| 9 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Звёздная |  | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Комсомольская |  | 2,5 |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,3 |
| 11 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Коннова |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| 12 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Ленина |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Луговая |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 14 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Льва Толстого |  | 1,35 |  | 0,35 |  |  |  |  | 1 |
| 15 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Максима Горького |  | 1 |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,1 |
| 16 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Маяковского |  | 0,65 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,05 |
| 17 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Мелиораторов |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
| 19 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Московская |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 20 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Набережная |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 21 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Некрасова |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 22 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Нефтянников |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Новая |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 24 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Новоузенская |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Октябрьская |  | 3,3 |  | 3 |  | 0,3 |  |  |  |
| 26 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Олимпийская |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Парадная |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Первомайская |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 29 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Пионерская |  | 1,45 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Полевая |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 31 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Привольная |  | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Пугачёва |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Разведчиков |  | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Раздольная |  | 0,34 |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,09 |
| 35 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Речная |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 36 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Садовая |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Светлая |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| 38 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Сиреневая |  | 0,59 |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Советская |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Солнечная |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| 41 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Стадионная |  | 0,5 |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,33 |
| 42 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Степана Разина |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Степная |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| 44 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Строителей |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
| 45 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Тенистая |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| 46 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Транспортная |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| 47 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Уютная |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 48 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Химиков |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 49 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Центральная |  | 0,8 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,6 |
| 50 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Чапаева |  | 2,7 |  | 1,5 |  | 1,2 |  |  |  |
| 51 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Элеваторная |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 52 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Энгельсская |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | р.п.Дергачи |  | улица |  | Юбилейная |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | р.п.Дергачи |  | площадь |  | Макс Горького |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | р.п.Дергачи |  | площадь |  | Рыночная |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| 56 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Береговой |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 57 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Весёлый |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 58 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Вишнёвый |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 59 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Волжский |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 60 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Гоголя |  | 0,25 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,2 |
| 61 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Дружбы |  | 0,15 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,05 |
| 62 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Ершовский |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 63 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Заводской |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 64 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Западный |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 65 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Заречный |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 66 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Зелёный |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 67 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Колхозный |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 68 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Кооперативный |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 69 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Крылова |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 70 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Лермонтова |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Лесной |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 72 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Лиманный |  | 0,57 |  | 0,57 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Лучистый |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 74 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Мирный |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 75 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Мичурина |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 76 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Нефтянников |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Овражный |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 78 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Октябрьский |  | 0,35 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,15 |
| 79 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Олипийский |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 80 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Отважный |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 81 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Пушкинский |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| 82 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Рабочий |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 83 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Радостный |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| 84 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Северный |  | 0,1 |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,02 |
| 85 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Советский |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 86 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Степной |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| 87 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Тихий |  | 0,35 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,15 |
| 88 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Трудовой |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 89 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Узкий |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 90 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Уральский |  | 0,45 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,3 |
| 91 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Целинный |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 92 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Чехова |  | 0,45 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,3 |
| 93 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Школьный |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Шолохова |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 95 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Южный |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| 96 |  | р.п.Дергачи |  | переулок |  | Яровой |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 97 |  | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Больничный |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 98 |  | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Дергачёвский |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 99 |  | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Заводской |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 100 | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Маслозаводской |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 101 | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Радостный |  | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Юго-восточный |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 103 | р.п.Дергачи |  | проезд |  | Промышленный |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | р.п.Дергачи |  | переезд |  | 133 км. |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 105 | р.п.Дергачи |  | переезд |  | 122 км. |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 106 | р.п.Дергачи |  | тупик |  | Лучистый |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 107 | р.п.Дергачи |  | тупик |  | Озёрный |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
| 108 | р.п.Дергачи |  | тупик |  | Раздольный |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 109 | р.п.Дергачи |  | территор |  | АТП |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 110 | р.п.Дергачи |  | территор |  | ПНС |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 111 | р.п.Дергачи |  | территор |  | ЛМС |  | 0,65 |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 112 | п.Васильевка 1-я |  | переулок |  | Мирный |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 113 | п.Васильевка 1-я |  | переулок |  | Степной |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 114 | п.Васильевка 1-я |  | улица |  | Центральная |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | п.Васильевка 1-я |  | улица |  | Садовая |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 116 | п.Васильевка 1-я |  | улица |  | Молодежная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 117 | п.Васильевка 1-я |  | переулок |  | Новый |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 68,42 |  | 34,7 |  | 1,5 |  |  | 32,22 |  |
| Восточное муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | п.Восточный |  | улица |  | Весенняя |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 117 | п.Восточный |  | улица |  | Вьюнова |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 118 | п.Восточный |  | улица |  | Комсомольская |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 119 | п.Восточный |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | п.Восточный |  | улица |  | Пионерская |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | п.Восточный |  | улица |  | Рабочая |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | п.Восточный |  | улица |  | Спортивная |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 123 | п.Восточный |  | улица |  | Строительная |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | п.Восточный |  | улица |  | Целинная |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | п.Восточный |  | улица |  | Школьная |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 126 | п.Хорольский |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 127 | п.Цементный |  | улица |  | Центральная |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 2,6 |  | 1,6 |  |  | 0,4 |  |
|  | Зерновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | п.Зерновой |  | улица |  | Ветляная |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 129 | п.Зерновой |  | улица |  | Ильинская |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 130 | п.Зерновой |  | улица |  | Новая |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 131 | п.Зерновой |  | улица |  | Прудовая |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 132 | п.Зерновой |  | улица |  | Садовая |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 133 | п.Зерновой |  | улица |  | Северная |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | п.Зерновой |  | улица |  | Восточная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 135 | п.Зерновой |  | переулок |  | Тихий |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 136 | п.Зерновой |  | улица |  | Центральная |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | п.Зерновой |  | улица |  | Школьная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 138 | п.Зерновой |  | улица |  | Южная |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 139 | с.Золотуха |  | улица |  | Прудовая |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 140 | с.Золотуха |  | улица |  | Речная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 141 | с.Золотуха |  | улица |  | Садовая |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 142 | с.Золотуха |  | улица |  | Советская |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 143 | п.Ильинка |  | улица |  | Зелёная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 144 | п.Ильинка |  | улица |  | Шлольная |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 145 | п.Чабанский |  | улица |  | Солнечная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 8,5 |  | 1,2 |  | 1,6 |  |  | 5,7 |  |
| Мирное муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | п.Мирный |  | улица |  | Гагарина |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 147 | п.Мирный |  | улица |  | Мира |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 148 | п.Мирный |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 149 | п.Мирный |  | улица |  | Рабочая |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 150 | п.Мирный |  | улица |  | Советская |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | п.Свободный |  | улица |  | Зелёная |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 152 | п.Свободный |  | улица |  | Молодежная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 153 | п.Свободный |  | улица |  | Садовая |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 154 | п.Комсомольский |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 155 | п.Комсомольский |  | улица |  | Центральная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 156 | п.Славный |  | улица |  | Заречная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 157 | п.Славный |  | улица |  | Степная |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 8,3 |  | 0,9 |  | 0 |  |  | 7,4 |  |
| Октябрьское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | п.Октябрьский |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 160 | п.Октябрьский |  | улица |  | Октябрьская |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | п.Октябрьский |  | улица |  | Первомайская |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 162 | п.Октябрьский |  | улица |  | Садовая |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | п.Октябрьский |  | улица |  | Стадионная |  | 1,2 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 164 | п.Октябрьский |  | улица |  | Школьная |  | 1,2 |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 165 | с.Красная Речка |  | улица |  | Набережная |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 166 | с.Красная Речка |  | улица |  | Островная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 167 | с.Красная Речка |  | улица |  | Центральная |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | с.Новозизевка |  | - |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 169 | п.Уфимовский |  | улица |  | Зелёная |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 170 | п.Уфимовский |  | улица |  | Степная |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 171 | п.Уфимовский |  | улица |  | Школьная |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 172 | п.Красноозерный |  | улица |  | Береговая |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 173 | п.Красноозерный |  | улица |  | Звёздная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 174 | п.Красноозерный |  | улица |  | Кировская |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 175 | п.Красноозерный |  | улица |  | Северная |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 176 | п.Красноозерный |  | улица |  | Советская |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 177 | п.Красноозерный |  | улица |  | Строительная |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 178 | п.Красноозерный |  | улица |  | Центральная |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 179 | п.Красноозерный |  | улица |  | Школьная |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 180 | п. Красноозерный |  | улица |  | Южная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 181 | п.Красноозерный |  | улица |  | Юбилейная |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 182 | п.Степной |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 183 | п.Степной |  | улица |  | Степная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 15,05 |  | 3,65 |  | 4 |  |  | 7,4 |  |
| Орошаемское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | п.Орошаемый |  | улица |  | Вишнёвая |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 185 | п.Орошаемый |  | улица |  | Заречная |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 186 | п.Орошаемый |  | улица |  | Зелёная |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 187 | п.Орошаемый |  | улица |  | Набережная |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | п.Орошаемый |  | улица |  | Новая |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 189 | п.Орошаемый |  | улица |  | Садовая |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 190 | п.Орошаемый |  | улица |  | Советская |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 191 | п.Орошаемый |  | улица |  | Солнечная |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | п.Орошаемый |  | улица |  | Центральная |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 193 | п.Орошаемый |  | улица |  | Школьная |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | п. Орошаемый |  | переулок |  | Школьный |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
| 195 | п.Заречный |  | улица |  | Луговая |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 196 | п.Заречный |  | улица |  | Лесная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 197 | п.Заречный |  | улица |  | Молодёжная |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | п.Заречный |  | улица |  | Шоссейная |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 199 | п.Заречный |  | улица |  | Старая |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
| 200 | п.Садовка |  | улица |  | Алтатинская |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 201 | п.Садовка |  | улица |  | Казанская |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 202 | п.Садовка |  | улица |  | Лиманная |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | п.Садовка |  | улица |  | Новая |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 204 | п.Садовка |  | улица |  | Степная |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 205 | п.Казачка |  | улица |  | Комсомольская |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 206 | п.Казачка |  | улица |  | Октябрьская |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 207 | п.Казачка |  | улица |  | Песчаная |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 208 | п.Казачка |  | улица |  | Рабочая |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 209 | п.Озерный |  | улица |  | Речная |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 210 | п.Озерный |  | улица |  | Целинная |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 211 | с.Алтата |  | улица |  | Алтатинская |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | с.Алтата |  | улица |  | Лиманная |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | с.Алтата |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | с.Алтата |  | улица |  | Набережная |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | с.Алтата |  | улица |  | Школьная |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 26,0 |  | 8,8 |  | 0,0 |  |  | 17,2 |  |
| Советское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | п.Советский |  | переулок |  | Чапаева |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 217 | п.Советский |  | переулок |  | 1-й Рабочий |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 218 | п.Советский |  | переулок |  | 2-й Рабочий |  | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | п.Советский |  | улица |  | Береговая |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 220 | п.Советский |  | улица |  | Чапаева |  | 0,45 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | п.Советский |  | улица |  | Целинная |  | 0,97 |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | п.Советский |  | улица |  | Рабочая |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | п.Советский |  | улица |  | Комсомольская |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | п.Советский |  | улица |  | Механическая |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 225 | п.Советский |  | улица |  | Кирова |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | п.Советский |  | улица |  | Ленина |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | п.Советский |  | улица |  | Мира |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | п.Советский |  | улица |  | Свердлова |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | п.Советский |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 230 | п.Советский |  | улица |  | Садовая |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 231 | п.Советский |  | улица |  | Октябрьская |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | п.Советский |  | улица |  | Лесная |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | п.Советский |  | улица |  | Набережная |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
| 234 | п.Советский |  | улица |  | Уч.хоз.ПУ-53 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | п. Рабочий |  | улица |  | Советская |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 236 | п.Рабочий |  | улица |  | Школьная |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 237 | п.Гореловский |  | улица |  | Безымянная |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 238 | п. Гореловский |  | улица |  | Степная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 9,87 |  | 6,02 |  | 0,0 |  |  | 3,85 |  |
| Петропавловское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | с.Петропавловка |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 240 | с.Петропавловка |  | улица |  | Новая |  | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 241 | с.Петропавловка |  | улица |  | Первомайская |  | 1,5 |  | 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |
| 242 | с.Петропавловка |  | улица |  | Пионерская |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 243 | с.Петропавловка |  | улица |  | Советская |  | 1,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 244 | с.Петропавловка |  | улица |  | Школьная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 245 | с.Антоновка |  | улица |  | Молодёжная |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 246 | с.Антоновка |  | улица |  | Набережная |  | 1,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 247 | с.Антоновка |  | улица |  | Приозёрная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 248 | с.Антоновка |  | улица |  | Центральная |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 9,9 |  | 4,3 |  | 3,9 |  |  | 1,7 |  |
| Верхазовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | с.Верхазовка |  | переулок |  | Степной |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 250 | с.Верхазовка |  | переулок |  | Центральный |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 251 | с.Верхазовка |  | переулок |  | Безымянный |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 252 | с.Верхазовка |  | переулок |  | Школьный |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 253 | с.Верхазовка |  | улица |  | Октябрьская |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 254 | с.Верхазовка |  | улица |  | Советская |  | 1,2 |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 255 | с.Верхазовка |  | улица |  | Молодежная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 256 | с.Верхазовка |  | улица |  | Заречная |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 257 | с.Верхазовка |  | улица |  | Комсомольская |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 0,75 |  | 0,0 |  |  | 6,75 |  |
| Демьясское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | с.Демьяс |  | переулок |  | Школьный |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 259 | с.Демьяс |  | переулок |  | Зелёный |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 260 | с.Демьяс |  | переулок |  | Вокзальный |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 261 | с.Демьяс |  | переулок |  | Чехова |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 262 | с.Демьяс |  | улица |  | Макс. Горького |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | с.Демьяс |  | улица |  | Комсомольская |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 264 | с.Демьяс |  | улица |  | Луговая |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | с.Демьяс |  | улица |  | Рабочая |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
| 266 | с.Демьяс |  | улица |  | Зерновая |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | с.Демьяс |  | улица |  | Дзержинская |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 268 | с.Демьяс |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 269 | с.Демьяс |  | улица |  | Советская |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 270 | с.Натальино |  | улица |  | Луговая |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 271 | с.Натальино |  | улица |  | Центральная |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 272 | п.Тимонин |  | улица |  | Заречная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 273 | п.Тимонин |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 274 | п.Тимонин |  | улица |  | Речная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 275 | п.Тимонин |  | улица |  | Центральная |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | п.Радуевка |  | улица |  | Речная |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 277 | п.Радуевка |  | улица |  | Центральная |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 278 | с.Новоросляевка |  | улица |  | Данукалова |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |
| 279 | с.Новоросляевка |  | улица |  | Зелёная |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 280 | с.Новоросляевка |  | улица |  | Магистральная |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 281 | с.Новоросляевка |  | улица |  | Речная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 282 | с.Новоросляевка |  | улица |  | Советская |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 283 | с.Новоросляевка |  | переулок |  | Молодёжный |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 284 | п.Славин |  | улица |  | Центральная |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 34,61 |  | 8,8 |  | 2,15 |  |  | 23,66 |  |
| Жадовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | с.Жадовка |  | переулок |  | Береговой |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,2 |  |
| 286 | с.Жадовка |  | улица |  | Заволжская |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,2 |  |
| 287 | с.Жадовка |  | улица |  | Заречная |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 288 | с.Жадовка |  | улица |  | Комсомольская |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 289 | с.Жадовка |  | улица |  | Ленинская |  | 1,3 |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 290 | с.Жадовка |  | улица |  | Луговая |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 291 | с.Жадовка |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 292 | с.Жадовка |  | улица |  | Октябрьская |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 293 | с.Жадовка |  | улица |  | Советская |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 294 | с.Жадовка |  | улица |  | Школьная |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 0,8 |  | 0,4 |  |  | 5,1 |  |
| Камышевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | с.Камышево |  | улица |  | Заречная |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 296 | с.Камышево |  | улица |  | Зеленая |  | 1,5 |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |
| 297 | с.Камышево |  | улица |  | Молодёжная |  | 1,5 |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 298 | с.Камышево |  | улица |  | Суворовская |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 299 | с.Камышево |  | улица |  | Школьная |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 300 | п.Лесной |  | улица |  | Лесная |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 301 | п.Лесной |  | улица |  | Октябрьская |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 302 | п.Первомайский |  | улица |  | Космонавтов |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 303 | п.Первомайский |  | улица |  | 9 мая |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | п.Первомайский |  | переулок |  | Алексеевский |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 305 | п.Первомайский |  | улица |  | Верхняя |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 306 | п.Первомайский |  | улица |  | Зелёная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 307 | п.Первомайский |  | улица |  | Комсомольская |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 308 | п.Первомайский |  | улица |  | Мира |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 309 | п.Первомайский |  | улица |  | Молодёжная |  | 0,8 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 310 | п.Первомайский |  | улица |  | Новая |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 311 | п.Первомайский |  | улица |  | Парковая |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 312 | п.Первомайский |  | улица |  | Первомайская |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 313 | п.Первомайский |  | улица |  | Пионерская |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | п.Первомайский |  | улица |  | Рабочая |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 315 | п.Первомайский |  | улица |  | Степная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 316 | п.Первомайский |  | улица |  | Целинная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 317 | п.Первомайский |  | улица |  | Центральная |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 318 | п.Первомайский |  | улица |  | Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | п.Первомайский |  | переулок |  | Школьный |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 320 | п.Прудовой |  | улица |  | Юбилейная |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 321 | п.Прудовой |  | переулок |  | Прудовой |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 12,5 |  | 2,3 |  | 0,0 |  |  | 10,2 |  |
| Сафаровское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | с.Сафаровка |  | улица |  | Комсомольская |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
| 323 | с.Сафаровка |  | улица |  | Набережная |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 324 | с.Сафаровка |  | улица |  | Октябрьская |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 325 | с.Сафаровка |  | улица |  | Советская |  | 2,8 |  | 0,3 |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 9 |  | 1,3 |  | 0,0 |  |  | 7,7 |  |
|  | ИТОГО по Району |  |  |  |  |  | 220,57 |  | 76,12 |  | 15,15 |  |  | 129,3 |  |

2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Дергачевского муниципального района, обеспеченность парковками

(парковочными местами)

Автомобильный парк Дергачевского муниципального района преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост числа личных транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории сельских населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение в р.п. Дергачи и между населенными пунктами осуществляется посредством  автомобильного транспорта общего пользования, принадлежащего ООО «Дергачевское АТП»,  и организовано в соответствии с расписанием. Объем перевозок пассажиров на протяжении последних 3 лет остается практически неизменным и составляет 250 тыс. пасс. в год.

2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автомобильной дороге регионального значения «Саратов – Ершов – Озинки – гр. Казахстана», а также железнодорожная дорога, проходящая по территории района.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Дергачевского муниципального района зарегистрировано 10 Дорожно-транспортных происшествий, это на 4 больше чем за 2014 год (6 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.8. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество аварий | 16 | 6 | 10 |

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Дергачевского муниципального района и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития

и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Технико-экономические показатели

Дергачевского муниципального района Саратовской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 371,73 | 371,73 | 2016-2025гг |
| - общего пользования местного значения вне населенных пунктов | км | 151,16 | 151,16 | 2016-2025гг |
| - улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 220,57 | 220,57 | 2016-2025гг |

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.).

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения».

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения».

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

6. Нормативы градостроительного проектирования Дергачевского муниципального образования, утверждены  постановлением администрации Дергачевского муниципального образования от 07.04.2015 г. № 14.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории района

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития района

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Дергачевского муниципального района расположено 43 населенных пункта, в которых проживает 19031 человек. Зарегистрировано всего организаций – 518, из них: ИП – 333.

Общая жилая площадь в Дергачевском муниципальном районе составляет 643,3 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Дергачевскому муниципальному району равен 33,8 м2/чел.

Население Дергачевского муниципального района, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования Дергачевского муниципального района предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

3.2. Прогноз транспортного спроса района, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта,

имеющегося на территории района

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), в р.п. Дергачи городским автобусным транспортом, внутри сельских населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. Конкурсные мероприятия по отбору перевозчика намечены на декабрь 2016 года и декабрь 2021 года.  Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития  дорожной сети района в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие

целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры

на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором

предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию сети дорог района

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети Дергачевского муниципального района, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Дергачевского муниципального района

на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтом дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов на территории Дергачевского муниципального района | 2016–2025 гг. | 40000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Ямочный ремонт асфальтом дорожного покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Дергачевского муниципального района | 2016–2025 гг. | 40000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Установка технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 2016-2025 гг. | 2000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 2016-2025 гг. | 1000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Грейдерование автомобильных дорог местного значения с добавлением щебня | 2016-2025 гг. | 3000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Дорожные работы по летнему/зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР (окос травы,снег) | 2016-2025 гг. | 3000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Паспортизация автомобильных дорог | 2016-2025 гг. | 3000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог асфальтом | 2016-2025 гг. | 100000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Изготовление сметной документации, технический контроль | 2016-2025 гг. | 2000,00 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы | 2020 г. | 1000,0 | администрация Дергачевского муниципального района |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения | 2021-2025 г. | 32625,0 | администрация Дергачевского муниципального района |

График выполнения мероприятий  Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории Дергачевского муниципального района на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтом дорожного покрытия автомобильных дорог | Дороги общего пользования местного значения вне населенных пунктов на территории Дергачевского муниципального района | IV | 7,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтом дорожного покрытия | улично-дорожная сеть населенных пунктов на территории Дергачевского муниципального района | V | 7,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 20000,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 3 | Установка технических средств организации дорожного движения | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть населенных пунктов Дергачевского МР |  | 400шт. |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1200,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 4 | Нанесение дорожной разметки | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 5 | Грейдерование автомобильных дорог с добавлением щебня | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | V | 16,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1600,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 6 | Дорожные работы по летнему/зимнему содержанию автомобильных дорог | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 1V- V |  | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1600,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 7 | Паспортизация автомобильных дорог | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 1V- V | 1865 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог асфальтом | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 1V | 1050 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 50000,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 9 | Изготовление сметной документации, технический контроль | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 1V- V | 20,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 10 | Проектно-изыскательские работы | автомобильные дороги местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Дергачевского МР | 1V |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |
| 11 | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения | автомобильные дороги местного значения | 1V | 3,0 |  |  |  |  |  | 32625,0 | Администрация Дергачевского муниципального района |  |  |