р. п. Дергачи							          8 ноября 2024 года

Акт плановой проверки законности, результативности и эффективности (экономности) использования средств бюджета администрации Орошаемого  муниципального образования

В соответствии с п. 9 ч. II плана работы Контрольно-счетного органа Дергачевского муниципального района на 2024 год, приказом Контрольно-счетного органа Дергачевского муниципального района №13 от 1 октября 2024 года комиссией в составе: Балякина А. В. – председателя, Зотовой Л. В. – инспектора контрольно-счётного органа Дергачевского муниципального района проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Орошаемого  муниципального образования (далее – Администрация).

Срок проведения проверки: с 7 октября 2024 года по 5 ноября 2024 года.

Проверяемый период: с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

В проверяемый период лицами ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности были:

глава Администрации – Салихов Наиль Рашидович;

руководитель МУ «ЦБ ОМСУ» – Ковалева Наталья Александровна.

Администрация осуществляет свою деятельность на основании «Устава Орошаемого муниципального образования Дергачевского муниципального района» принятого Решением Совета Орошаемого муниципального образования №03-07 от 25 ноября 2005 года, является казенным учреждением в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", имеет свой баланс, гербовую печать и бланки установленной формы с собственной символикой.

Юридический и фактический адрес: Саратовская область, Дергачевский район, п. Орошаемый ул. Советская  д. 6. ИНН 6410972177, КПП 641001001.

Источником финансирования деятельности являются средства федерального, областного и районного бюджетов, средства от предпринимательской деятельности.

В соответствии с договором №7 от 1 декабря 2016 года бухгалтерское обслуживание Администрации ведется муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее – Централизованная бухгалтерия).

Администрацией заключен договор от 11 января 2012 года на расчетное обслуживание участников бюджетного процесса с Финансовым Управлением администрации Дергачевского муниципального района.

В целях ведения финансово-хозяйственной деятельности Администрацией открыты лицевые счета: 054020011, 729000001.

Бюджетный учет в Администрации организован и осуществляется в основном в соответствии с приказом руководителя Централизованной Бухгалтерии от 9 января 2024 года №1 «Об утверждении учетной политики» (далее – Учетная политика).

В ходе проверки установлено

Решением Совета Орошаемого муниципального образования от 22 декабря 2022 года №407-610 «О бюджете Орошаемого муниципального образования на 2023 год» утверждены сметные назначения в сумме 7480,8 тысяч рублей, с учетом изменений вносимых в течении отчетного периода сумма сметных назначений на конец периода составила 14039,3 тысяч рублей. Кассовое исполнение за 2023 год составило 11763,3 тысячи рублей.

Представленные к проверке «Сведения для формирования сводной бюджетной росписи по расходам бюджета на 2023 год» год подписаны  установленным порядком.

Выборочной проверкой выполнения муниципальных программ установлено: муниципальными программами на 2023 год по Администрации предусмотрено выделение финансирования, в том числе по программам: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Орошаемого МО ДМР Саратовской области на 2023-2027 год» - 2117,8 тысяч рублей, «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Орошаемого муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» - 6408,8 тысяч рублей, «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах Орошаемого муниципального образования на 2022-2024 год» - 4032 тысяч рублей.

Решением Совета Орошаемого муниципального образования от 22 декабря 2022 года №407-610 «О бюджете Орошаемого муниципального образования на 2023 год» предусмотрено и фактически выделено бюджетных назначений в том числе на реализацию следующих муниципальных программ (с учетом вносимых изменений в течении отчетного периода): «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Орошаемого МО ДМР Саратовской области на 2023-2027 год» - 2117,8 тысяч рублей, «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Орошаемого муниципального образования Дергачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год» - 6408,8 тысяч рублей, «Повышение качества водоснабжения населения и водоотведения в границах Орошаемого муниципального образования на 2022-2024 год» - 4032 тысячи рублей; исполнение за отчетный период составило соответственно: 2116,2 тысяч рублей, 4192,9 тысячи рублей, 4032 тысячи рублей.

В нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ ежегодная оценка эффективности реализации программ не проводилась.

Выборочной проверкой правильности ведения учета расчетов по операциям с безналичными денежными средствами установлено: учет расчетов ведется с использованием журнала операций №2 «Журнал операций с безналичными денежными средствами», выписки из лицевого счета соответствуют приложенным к ним платежным поручениям и заявкам на получение наличных денежных средств. Журнал по учету операций с безналичными денежными средствами соответствует выпискам из лицевого счета на конец отчетного периода.

Выборочной проверкой правильности учета расчетов с подотчетными лицами установлено: учет расчетов с подотчетными лицами ведется с использованием журнала операций №3 «Расчеты с подотчетными лицами».

Выборочной проверкой правильности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками установлено: учет ведется с использованием журнала операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В нарушение ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ при исполнении: муниципального контракта №2/23 от 1 марта 2023 года на сумму 2189,5 тысяч рублей по оказанию услуг «по ремонту автомобильной дороги п. Орошаемый», договора №65 от 7 июля 2023 года на сумму 406,5 тысяч рублей  по оказанию услуг «по ремонту водопроводной сети с. Алтата» строительный контроль не осуществлялся.

В нарушение требований 44-ФЗ в ходе исполнения муниципального контракта №3/23 от 18 апреля 2023 года на сумму 3346,6 тысяч рублей был нарушен срок исполнения работ (срок выполнения работ по контракту – 10 июня 2023 года, Акт выполненных работ от 4 июля 2023 года) на момент проведения контрольного мероприятия претензионная работа не проводилась, сумма пени рассчитана не была.

Выборочной проверкой правильности учета расчетов по оплате труда установлено: учет ведется с использованием журнала операций №6 «Расчеты по оплате труда». Операции по начислению и выплате заработной платы сотрудникам производились на основании  расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени, справок-расчетов по начислению заработной платы; штатные расписания разработаны и утверждены установленным порядком.

Начисление и выплата заработной платы сотрудникам Администрации производилось в соответствии с решением Собрания Орошаемого муниципального образования №151-222 от 1 ноября 2013 года «Положение по оплате труда Орошаемого муниципального образования» Постановлением главы Администрации от 1 ноября 2013 года №19 (далее – Положение об оплате труда). В нарушение Положения по оплате труда ежемесячная премия в размере 25 процентов должностного оклада работника установленная п. 3 р. 3 сотрудникам Администрации не назначалась и не выплачивалась; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска установленная п. 5 р. 3 сотрудникам Администрации не назначалась и не выплачивалась.

Выборочной проверкой правильности учета операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов установлено: учет ведется с использованием журнала операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов».

В нарушение требований Приказа №52н в Администрации книги учета материальных ценностей  формы 0504042 (с учетом по наименованиям, сортам и количеству материалов, готовой продукции, мягкого инвентаря, посуды, объектов библиотечных фондов с использованием отдельных страниц по каждому наименованию объекта учета) не заведены.

В нарушение ст. 6 Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2000 года №731 "Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности" учет драгоценных металлов входящих в состав покупных комплектующих деталей, изделий и приборов, в Администрации организован не был.

Учет основных средств организован в целом в соответствии с требованиями Приказа №157н, в инвентарных карточках отсутствовали данные о краткой индивидуальной характеристике объекта, содержании драгоценных металлов.

В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 года №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» обязательная инвентаризация средств на счетах, финансовых обязательств в отчетном периоде не проводилась, итоги обязательной инвентаризации не утверждались.

Учет и отчетность ведется с использованием программных продуктов: «УРМ АС «Бюджет», «1С-Предприятие», «1С-Зарплата и кадры», «Свод Смарт», «СУФД».

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Контрольно-счетного органа		 	 А. В. Балякин

Инспектор Контрольно-счетного органа				Л. В. Зотова

Глава администрации Орошаемого МО				Н. Р. Салихов

Руководитель МУ «ЦБ ОМСУ»					Н. А. Ковалева