Администрация Октябрьского муниципального образования

Дергачёвского муниципального района Саратовской области

Постановление №2

от 11 февраля 2020года

пос.Красноозёрный.

«О создании паводковой комиссии в

Октябрьском муниципальном образовании».

В целях организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2020году, обеспечения безопасности жизни людей, бесперебойной деятельности предприятий, учреждений

и организаций, сохранности от разрушений дорог, мостов

1.Утвердить состав паводковой комиссии:

Джакияева К.К .-глава Октябрьского ,председатель комиссии

Джакияев Ж.С. – председатель СХА «Восход», заместитель председателя комиссии/по согласованию/

Бисенова Б.Е.- специалист Октябрьского МО, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

ОгурцовН.В. - директор МТС «Краснореченская» /по согласованию/.

Ахмеджанов М.С.- глава КФХ «Альфа»/по согласованию/

Акмурзинова Б.Ш. –директор МКОУ СОШ п.Красноозёрный /по согласованию/

Иралиев С.У.- глава КФХ «Иралиев С.У.»/по согласованию/

Сарсенбаева Г.С.-директор МОУ ООШ п.Октябрьский /по согласованию/

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2020года (приложение №1).

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Считать утратившим силу постановление №6 от 01.02.2019г.

Глава Октябрьского

муниципального образования: Джакияева К.К.

Приложение №1 к постановлению №2

от 11 февраля 2020года

П Л А Н

мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Октябрьского муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1 | Рекомендовать: провести инвентаризацию всех видов водоёмов, находящихся на территории МО, оценить их состояние, определить необходимый состав сил, средств в целях безаварийного пропуска талых вод | 01.03.2020 | Глава МО, руководители хозяйств всех форм собственности(по согласованию) | |
| 2 | Рекомендовать: при необходимости оказания помощи в силах ,средствах , заключить договора с организациями райцентра | До 01.03.2020 | Глава МО, руководители хозяйств(по согласованию) | |
| 3 | Рекомендовать: на территории населенных пунктов очистить от снега и льда кюветы вдоль дорог и улиц в местах пропуска воды по подъездным путям, мостикам, к жилым надворным постройкам. Для выполнения работ рекомендовать привлечь жителей посёлков, осуществлять контроль за их состоянием. | До 01.03.20 | Глава МО, руководители соцсфер( по согласованию) | |
| 4 | Рекомендовать: на случай затопления жилого и хозяйственного фонда, определить места эвакуации пострадавшего населения и сельскохозяйственных животных ,составить расчёт автотранспортных средств и привести их в готовность |  | Глава МО, руководители хозяйств(по согласованию) руководители соцсфер(по согласованию) | |
| 5 | Рекомендовать: в период активного таяния снега и подъёма уровня воды в водоёмах организовать круглосуточное дежурство местах пропуска воды | Весь паводковый период | Глава МО, руководители хозяйств(по согласованию) | |
| 6 | Рекомендовать: в случае возникновения ЧС привести сводные группы муниципального образования, а также медперсонал в состоянии повышенной готовности | По мере необходимости | Глава МО, руководители хозяйств(по согласованию) | |
| 7 | Рекомендовать: в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами создать трёхнедельный запас продуктов питания и предметы первой необходимости, а также обеспечить ФАПы необходимыми медикаментами | До 10.03.20 | Глава МО, заведующие ФАПов и магазинов (по согласованию) | |
| 8 | Рекомендовать: в целях проведения спасательных работ подготовить и содержать в готовности спасательный инвентарь /лодки, плоты и т.д./ |  | Глава МО, руководители хозяйств(по согласованию) | |

Верно: специалист Толкачева А.К.