АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2019 года № 543

р.п. Дергачи

Об утверждении программы

энергосбережения на 2020-2025 года

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории

Дергачевского района

Руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района Саратовской области, администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу энергосбережения на 2020 – 2025 года организациями,  осуществляющими образовательную деятельность на территории Дергачевского района (приложение к постановлению).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника управления образования администрации Дергачевского муниципального района  Саламаткину Н.Ф.

Глава Дергачевского

муниципального района		                                                 С.Н.Мурзаков

Приложение

к постановлению

№ 543 от 30.12.2019

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программу энергосбережения на 2020 – 2025 года организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Дергачевского района |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации». Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 15.01.2003 № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». |
| Цели программы | Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий. |
| Задача программы | Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создание системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением. Проведение энергоаудита (анализа), энергетических обследований, ведение энергетического паспорта; Снижение затрат к 2025 году на приобретение управлением образованием ТЭР; Организация проведения энергосберегающих мероприятий. |
| Сроки реализации | 2020-2025 годы |
| Исполнители | Работники организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Дергачевского района |
| Источники финансирования | Средства бюджета Дергачевского муниципального района. |
| Контроль за выполнением | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования управления образования показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, а также использовании старого оборудования, электрических приборов и отсутствии капитального ремонта, некачественном обслуживании систем ТЭР обслуживающими организациями. 	Нерациональное использование и потеря энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии,  до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет Дергачевского муниципального района

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2. Задачами Программы являются:

Создание к 2025 году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2025 году на ТЭР за счет сбережения энергоресурсов до 15%. Минимизация расходов местного бюджета по оплате за потребляемые энергоресурсы за счет учета и контроля над фактическим потреблением.

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме:

- энергетическое экспресс-обследование;

- энергоаудит;

- контроль за эффективностью энергосберегающего проекта;

- снижение лимита ТЭР.

Формирование сознательного отношения у работников управления образования к сбережению и экономии энергоресурсов и теплоресурсов в масштабах управления.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в управлении образования

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку следующего содержания:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергосбережения осуществляется за счет:

- средств муниципального бюджета

6. Технические мероприятия

Энергосбережение в системе освещения

-   Исполнение освещения в соответствии с действующими нормами, недопущение избытка или недостатка освещенности;

-    Замена ламп накаливания на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные лампы), экономия электроэнергии составит до 70%, от ранее потребляемой ими;

-   Замена люминесцентных ламп, на люминесцентные лампы повышенной энергетической эффективности, экономия до 5%;

-    Замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) низкого класса энергоэффективности, на более энергоэффективную ПРА, экономия до 10%;

-    Сегментация контуров освещения, с возможностью выключения как отдельного сегмента, так всего освещения, экономия до 10%.

Энергосбережение в системе отопления

-    Оснащение системы отопления прибором учета тепловой энергии. Позволяет осуществлять качественный и количественный мониторинг энергозатрат, производить расчеты с теплоснабжающей организацией, в соответствии с действительным потреблением тепловой энергии;

-    Проведение своевременной промывки, химической очистки системы отопления, экономия до 10%;

-    Гидравлическая наладка, регулировка, организация регулярного технического обслуживания системы отопления, экономия до 10%;

-    Автоматизация управления системой отопления, установка (оборудование) индивидуального теплового пункта (ИТП), экономия до 25%;

-    Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих конструкций - своевременная оклейка окон, замена оконных рам на менее теплопроводные, установка дверей, утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий. Экономия 20-40%;

-    Замена систем отопления, неисправных радиаторов отопления, применение индивидуальных терморегуляторов, установка отражающих экранов. Установка новых автоматических котлов наружного размещения Снижение энергозатрат до 15%.

Энергосбережение в системе водоснабжения (холодного, горячего)

-    С целью получения возможности мониторинга потребления холодной и горячей воды, а также возможности оплаты по факту, произвести установку счетчиков для системы холодного и горячего водоснабжения;

-    Сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения;

-    Применение экономичной водоразборной арматуры;

-    Установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020-2025 гг. В результате реализации программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ТЭР к 2025 году.

8. Заключение

Программа энергосбережения в управлении образования обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Приложение

к  Программ энергосбережения на 2020 – 2025 года организациями,  осуществляющими образовательную деятельность на территории Дергачевского района

Технические и технологические мероприятия

Программы энергосбережения по управлению образования Дергачевского района

2020 год

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка теплосчетчика |  | Покраска кровли, текущий ремонт |  | Уст.дополнит. батарей/замена системы отопления |  | Замена водооч. установки |  | Доп. Освещениетек. ремонт |  | Замена котлов |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи | 4 | 160000 |  |  | 50 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165000 |
| СОШ №2 Дергачи | 19 | 690000 | 2 | 40000 | 50 | 50000 | 1 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840000 |
| ООШ с. Алтата | 9 | 360000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  | 1 | 186000 |  |  |  |  |  | 186000 | 735000 |
| ООШ с. Верхазовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5000 |  |  | 5000 |
| ООШ п. Восточный | 8 | 288000 |  |  | 15 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Жадовка | 13 | 325000 | 1 | 35000 | 10 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364500 |
| СОШ п. Зерновой | 10 | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| ООШ с. Камышово | 3 | 102000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20000 | 1 | 70000 | 192000 |
| СОШ п.Красноозерный | 3 | 108000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112000 |
| СОШ п. Мирный | 5 | 180000 | 1 | 20000 | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8000 |  |  | 212000 |
| ООШ с. Новоросляевка | 14 | 344000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 349000 |
| ООШ п. Октябрьский | 15 | 540000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556000 |
| СОШ п. Орошаемый | 2 | 72000 |  |  | 7 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77600 |
| СОШ п. Первомайский | 16 | 240000 | 3 | 60000 | 25 | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312500 |
| ООШ с. Петропавловка | 10 | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| СОШ с. Сафаровка | 8 | 260000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271200 |
| ООШ п. Советский | 18 | 394000 | 1 | 26000 | 32 | 14400 |  |  |  |  | 1 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 454400 |
| ООШ п. Тимонин | 8 | 240000 | 1 | 20000 | 6 | 4800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3000 | 1 | 70000 | 337800 |
| МУ ДО ДДТ | 4 | 130000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141200 |
| МУ ДО ДЮСШ |  |  | 2 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| Д.с. Тополек Дергачи | 3 | 180000 | 1 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 4 | 86000 |  |  | 10 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90800 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 8 | 176000 | 1 | 20000 | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2820 |  |  | 202820 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи |  |  | 5 | 100000 | 20 | 10000 |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 280000 |
| Д.с. Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Солнышко с. Демьяс | 4 | 130000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141200 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 7 | 110000 |  |  | 10 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10000 |  |  | 10000 |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский |  |  |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200 |
| Д.с. Улыбка с. Антоновка | 5 | 180000 |  |  | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184800 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63200 |
| Всего за год | 197 | 6775000 | 38 | 411000 | 410 | 220400 | 4 | 60000 | 1 | 100000 | 1 | 206000 |  |  | 26 | 50820 | 3 | 396000 | 7619220 |

2021

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка тепосчетчика |  | Покраска кровли, ремонт |  | Установка Дополнительных батарей/замена системы отопления |  | Замена водоочист. установки |  | Доп.освещ. тек. ремонт |  | Замена котлов |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма |  |  | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи | 40 | 160000 |  |  | 100 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000 |
| СОШ №2 Дергачи |  |  | 2 | 100000 | 50 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 186000 | 336000 |
| ООШ с. Алтата | 3 | 180000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183000 |
| ООШ с. Верхазовка |  |  | 1 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| ООШ п. Восточный | 8 | 288000 |  |  | 15 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Жадовка | 13 | 325000 |  |  | 15 | 6750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331750 |
| СОШ п.Мирный филиал Зерновой | 12 | 432000 | 2 | 40000 | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 545000 |
| ООШ с. Камышово |  |  | 1 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| СОШ п.Красноозерный | 4 | 144000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 |
| СОШ п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8000 |  |  | 8000 |
| ООШ с. Новоросляевка | 10 | 200000 |  |  | 50 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 219000 |
| ООШ п. Октябрьский | 15 | 540000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556000 |
| СОШ п. Орошаемый | 2 | 72000 |  |  | 7 | 5600 | 1 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177600 |
| СОШ п. Первомайский | 6 | 90000 | 2 | 40000 | 25 | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142500 |
| ООШ с. Петропавловка | 10 | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| СОШ с. Сафаровка | 8 | 260000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271200 |
| ООШ п. Советский | 17 | 394000 | 1 | 26000 | 32 | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434400 |
| ООШ п. Тимонин | 8 | 240000 | 1 | 2000 | 6 | 4800 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  | 1 | 3000 |  |  | 259800 |
| МУ ДО ДДТ | 4 | 130000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141200 |
| МУ ДО ДЮСШ | 3 | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000 |
| Д.с. Тополек Дергачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 3 | 64500 |  |  | 10 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69300 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 8 | 198000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4160 |  |  | 206160 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи | 20 | 400000 |  |  | 20 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30000 |  |  | 440000 |
| Д.с. Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 7 | 220000 |  |  | 10 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский |  |  |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200 |
| Д.с. Улыбка с. Антоновка | 4 | 144000 |  |  | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148800 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63200 |
| Всего за год | 202 | 5040500 | 11 | 278000 | 450 | 229450 | 1 | 100000 | - | - | 1 | 10000 | - | - | 5 | 47160 | 2 | 256000 | 5961110 |

2022 год

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка теплосчетчика |  | Покраска кровли, текущий ремонт |  | Установка доп. Батарей/замена системы отопления |  | Замена водоочистительной установки |  | Доп. Освещен. Тек. ремонт |  | Замена котлов/установка котлов наружн. размещен. |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи | 50 | 200000 |  |  | 200 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220000 |
| СОШ №2 Дергачи |  |  |  |  | 50 | 50000 |  |  |  |  | 1 | 186000 |  |  |  |  |  |  | 236000 |
| ООШ с. Алтата |  |  |  |  | 20 | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |
| ООШ с. Верхазовка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| СОШ с. Демьяс филиал п. Восточный | 8 | 288000 |  |  | 15 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 186000 |  |  |  |  | 1 | 186000 | 372000 |
| ООШ с. Жадовка | 13 | 325000 |  |  | 25 | 11250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336250 |
| СОШ п.Мирный филиал п. Зерновой | 12 | 423000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423000 |
| ООШ с. Камышово |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| СОШ п.Красноозерный | 4 | 144000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 |
| СОШ п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Новоросляевка | 10 | 200000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 205000 |
| ООШ п. Октябрьский | 15 | 540000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556000 |
| СОШ п. Орошаемый | 2 | 72000 |  |  | 7 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77600 |
| СОШ п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ №1 Дергачи филиал с. Петропавловка | 10 | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| СОШ с. Сафаровка | 8 | 260000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271200 |
| ООШ п. Советский | 17 | 394000 | 1 | 26000 | 32 | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434400 |
| ООШ п. Тимонин | 8 | 240000 | 1 | 20000 | 6 | 4800 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  | 1 | 3000 |  |  | 277800 |
| МУ ДО ДДТ | 4 | 130000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141200 |
| МУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  | 56 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| Д.с. Тополек Дергачи | 2 | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 3 | 64500 |  |  | 10 | 4800 |  |  | 1 | 482000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 551300 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 9 | 198000 |  |  | 8 | 4000 |  |  | 1 | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 702000 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи |  |  |  |  | 20 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| ООШ с. Жадовка филиал Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 10 | 220000 |  |  | 10 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый | 2 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский |  |  |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200 |
| Д.с Сказка филиал с. Антоновка | 2 | 76000 |  |  | 6 | 4800 |  |  |  |  | 1 | 186000 |  |  |  |  | 1 | 186000 | 80800 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63200 |
| Всего за год | 196 | 4454500 | 3 | 76000 | 465 | 255450 | - | - | 4 | 1037000 | 4 | 568000 | - | - | 2 | 5000 |  | 372000 | 6740950 |

2023 год

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка теплосчетчиков |  | Покраска кровли и ремонт |  | Уст. доп. Батарей/замена системы отопления |  | Замена водоочист. установки |  | Доп. Освещ. Тек.ремонт |  | Замена котлов/установка котлов наружного размещен. |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи | 20 | 80000 |  |  | 200 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186000 | 286000 |
| СОШ №2 Дергачи |  |  |  |  | 50 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 600000 |  |  | 650000 |
| ООШ с. Алтата |  |  |  |  | 60 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| ООШ с. Верхазовка | 5 | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |
| ООШ п. Восточный | 5 | 130000 |  |  | 15 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131200 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Жадовка | 16 | 400000 | 3 | 105000 | 25 | 11250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516250 |
| СОШ п. Зерновой |  |  |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| ООШ с. Камышово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 80000 |  |  | 80000 |
| СОШ п.Красноозерный | 4 | 144000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 |
| СОШ п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Новоросляевка | 15 | 300000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4000 |  |  | 307000 |
| ООШ п. Октябрьский | 14 | 504000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520000 |
| СОШ п. Орошаемый | 3 | 78000 |  |  | 7 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83600 |
| СОШ п. Первомайский | 15 | 225000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225000 |
| СОШ №1 Дергачи филиал с. Петропавловка |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СОШ с. Сафаровка | 10 | 360000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371200 |
| ООШ п. Советский | 18 | 394000 |  |  | 32 | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408400 |
| ООШ п. Тимонин | 8 | 240000 | 1 | 20000 | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3000 |  |  | 267800 |
| МУ ДО ДДТ | 4 | 130000 | 1 | 418000 | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183000 |
| МУ ДО ДЮСШ | 6 | 78000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78000 |
| Д.с. Тополек Дергачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 300000 |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 3 | 64500 |  |  | 10 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69300 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 6 | 132000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136000 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи | 13 | 286000 | 5 | 100000 | 20 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396000 |
| ООШ с. Жадовка филиал д.с. Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 10 | 220000 |  |  | 5 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский |  |  |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200 |
| Д.с. Сказка филиал с. Антоновка | 8 | 144000 |  |  | 6 | 4800 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 148800 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63200 |
| Всего за год | 156 | 4144500 | 11 | 296800 | 583 | 205650 | - | - | - | - | 7 | 300000 |  |  | 6 | 687000 |  | 186000 | 5819950 |

2024 год

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка теплосчетчика |  | Покраска кровли, ремонт. Огн.обработка |  | Установка доп.батарей/замена системы отопления |  | Замена водоочист. установки |  | Дополнит. Освещение. Тек. ремонт |  | Замена котлов/установка котлов наружного размещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи | 6 | 200000 |  |  | 100 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220000 |
| СОШ №2 Дергачи | 14 | 490000 | 1 | 20000 | 20 | 20000 |  |  | 1 | 400000 |  |  |  |  | 1 | 245776 |  |  | 1175776 |
| ООШ с. Алтата |  |  |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  | 3500 |
| ООШ с. Верхазовка |  |  |  |  | 50 | 5000 |  |  | 1 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |
| ООШ п. Восточный | 8 | 288000 | 3 | 60000 | 15 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 70000 |
| ООШ с. Жадовка | 13 | 325000 | 1 | 35000 | 10 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364500 |
| СОШ п. Зерновой |  |  |  |  | 50 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 75000 |
| ООШ с. Камышово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 1 | 12000 | 1 | 186000 | 268000 |
| СОШ п.Красноозерный | 5 | 180000 | 1 | 20000 | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204000 |
| СОШ п. Мирный | 5 | 180000 | 1 | 20000 | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8000 |  |  | 212800 |
| ООШ с. Новоросляевка |  |  |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| ООШ п. Октябрьский | 4 | 144000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |
| СОШ п. Орошаемый | 3 | 108000 | 1 | 20000 | 7 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133600 |
| СОШ п. Первомайский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООШ с. Петропавловка | 10 | 360000 | 1 | 20000 | 14 | 11200 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 401200 |
| СОШ с. Сафаровка | 10 | 360000 | 2 | 46000 | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417200 |
| ООШ п. Советский | 18 | 394000 | 1 | 26000 | 32 | 14400 |  |  |  |  | 2 | 40000 |  |  |  |  |  |  | 474400 |
| ООШ п. Тимонин | 9 | 270000 | 1 | 20000 | 6 | 4800 |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  | 1 | 3000 |  |  | 307800 |
| МУ ДО ДДТ | 5 | 180000 | 1 | 20000 | 14 | 11200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211200 |
| МУ ДО ДЮСШ | 8 | 104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3000 | 2 | 31600 | 138600 |
| Д.с. Тополек Дергачи |  |  | 2 | 40000 |  |  |  |  | 2 | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115000 |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 3 | 64500 | 1 | 20000 | 10 | 4800 |  |  | 1 | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108800 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 8 | 176000 | 1 | 25000 | 8 | 4000 |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  | 1 | 4615 |  |  | 309615 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи | 20 | 400000 | 1 | 30000 | 20 | 10000 |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000 |
| Д.с. Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 2 | 44000 | 1 | 20000 | 5 | 4000 |  |  |  |  | 1 | 100000 |  |  |  |  |  |  | 168000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый |  |  |  |  | 20 | 10000 |  |  | 2 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500 |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский | 2 | 60000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71200 |
| Д.с. Улыбка с. Антоновка | 5 | 180000 | 2 | 40000 | 7 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225600 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  | 1 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 71200 |
| Всего за год | 165 | 4667500 | 23 | 512000 | 519 | 210500 | 1 |  | 9 | 721000 | 6 | 168000 | 1 | 70000 | 7 | 276891 | 5 | 357600 | 6983491 |

2025 год

| Наименование | Замена оконных блоков на ПВХ |  | Замена дверных блоков |  | Замена ламп на светодиодные |  | Установка тепосчетчика |  |  | Покраска кровли, ремонт |  |  |  | Установка Дополнительных батарей/замена системы отопления |  | Замена водоочист. установки |  | Доп.освещ. тек. ремонт |  | Замена котлов |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма | Кол-во |  | Сумма | Кол-во |  | Сумма |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | сумма |  |  | Кол-во | сумма |  |
| СОШ №1 Дергачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОШ №2 Дергачи |  |  | 2 | 100000 | 50 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |
| ООШ с. Алтата | 3 | 180000 |  |  | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183000 |
| ООШ с. Верхазовка |  |  | 1 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| ООШ п. Восточный | 8 | 288000 |  |  | 15 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 186000 | 486000 |
| СОШ с. Демьяс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООШ с. Жадовка | 13 | 325000 |  |  | 15 | 6750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 186000 | 517750 |
| СОШ п. Зерновой | 12 | 432000 | 2 | 40000 | 30 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 70000 | 545000 |
| ООШ с. Камышово |  |  | 1 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |
| СОШ п.Красноозерный | 4 | 144000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148000 |
| СОШ п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8000 |  |  | 8000 |
| ООШ с. Новоросляевка | 10 | 200000 |  |  | 50 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000 |  |  | 219000 |
| ООШ п. Октябрьский | 15 | 540000 |  |  | 20 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556000 |
| СОШ п. Орошаемый | 2 | 72000 |  |  | 7 | 5600 | 1 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177600 |
| СОШ п. Первомайский | 6 | 90000 | 2 | 40000 | 25 | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142500 |
| ООШ с. Петропавловка | 10 | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360000 |
| СОШ с. Сафаровка | 8 | 260000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271200 |
| ООШ п. Советский | 17 | 394000 | 1 | 26000 | 32 | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434400 |
| ООШ п. Тимонин | 8 | 240000 | 1 | 2000 | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10000 |  |  | 1 | 3000 |  |  | 259800 |
| МУ ДО ДДТ | 4 | 130000 |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141200 |
| МУ ДО ДЮСШ | 3 | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000 |
| Д.с. Тополек Дергачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.с. Сказка р.п. Дергачи | 3 | 64500 |  |  | 10 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69300 |
| Д.с. Солнышко р.п. Дергачи | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Аленушка р.п. Дергачи | 8 | 198000 |  |  | 8 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4160 |  |  | 206160 |
| Д.с. Дружба р.п. Дергачи | 20 | 400000 |  |  | 20 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30000 |  |  | 440000 |
| Д.с. Росинка с. Жадовка | 5 | 100000 | 1 | 30000 | 5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132000 |
| Д.с. Чебурашка п. Советский | 7 | 220000 |  |  | 10 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228000 |
| Д.с. Радуга п. Орошаемый | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Д.с. Колокольчик п. Первомайский |  |  |  |  | 14 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11200 |
| Д.с. Улыбка с. Антоновка | 4 | 144000 |  |  | 6 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148800 |
| Д.с. Василек с Васильевка | 2 | 60000 |  |  | 4 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63200 |
| Итого за год | 174 | 4880500 | 12 | 278000 | 393 | 219450 | 1 | 100000 |  |  | - | - | 1 |  | 10000 | - | - | 5 | 47160 | 3 | 442000 | 5977110 |
| Итого за 5 лет | 1090 | 29962500 | 93 | 1756800 | 2820 | 1121450 | 7 | 260000 |  |  | 14 | 1858000 | 19 |  | 1262000 | 1 | 70000 |  | 1114031 | 14 | 2009600 | 39414381 |