АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 февраля 2024 года № 44

р.п. Дергачи

О создании районной паводковой комиссии

В целях организации  безаварийного пропуска паводковых вод в 2024 году, обеспечения безопасности жизни людей, бесперебойной деятельности  предприятий, учреждений и организаций,  сохранности от разрушений дорог, мостов, гидротехнических сооружений  и иных объектов  на территории района, руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района Саратовской области,  администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав районной  паводковой комиссии (приложение №1 к постановлению).

2.Рекомендовать главам муниципальных образований  Дергачевского муниципального района в срок до 15 февраля 2024 года  создать  аналогичные паводковые комиссии.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, исполнять решение районной паводковой комиссии и паводковых комиссий муниципальных образований по вопросам безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка.

4.Утвердить  План мероприятий по подготовке к  безаварийному  пропуску паводковых вод в весенний период 2024 года (приложение №2 к постановлению).

5. Признать утратившим силу постановление администрации Дергачевского муниципального района от 27 января 2023 года № 49 «О создании районной паводковой комиссии».

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда», обнародовать на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Заместителю главы администрации Дергачевского муниципального района по работе городского поселения Колтунову А.С. осуществлять координацию  проведения противопаводковых  мероприятий.

8. Контроль   за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Дергачевского

муниципального района		                                                 С.Н.Мурзаков

Приложение №1

к постановлению

№ 44 от 06.02.2024.

Состав районной  паводковой комиссии

| Мурзаков С.Н. | глава Дергачевского муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Колтунов А.С. | заместитель главы администрации Дергачевского муниципального района по работе городского поселения, заместитель председателя комиссии; |
| Белохвостов В.Н. | главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Дергачевского муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Абдрашитов В.С. | директор филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский» (по согласованию); |
| Антонов А.А. | начальник ПСЧ -37 (по согласованию); |
| Бабошкина Т.М. | начальник финансового управления администрации Дергачевского муниципального района; |
| Евтеева Е.М. | главный редактор газеты «Знамя труда» (по согласованию); |
| Жалнин В.М. | главный инженер Ершовского филиала ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» (по согласованию); |
| Костенко В.В. | начальник отдела сельского хозяйства администрации Дергачевского муниципального района; |
| Куликов Л.В. | главный врач ГУЗ СО «Дергачевская РБ» (по согласованию); |
| Катвалян С.Ф. | директор ООО «Магистраль» (по согласованию); |
| Катвалян С.Ф. | ИП «Катвалян С.Ф.» (по согласованию) |
| Карицкий С.А. | начальник отдела строительства и архитектуры администрации Дергачевского муниципального района; |
| Леснов А.С. | начальник О МВД России по Дергачевскому району Саратовской области (по согласованию); |
| Петренко А.Г. | начальник филиала Дергачевский ГЭС Озинские межрайонные электрические сети Дергачевское отделение АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию); |
| Рабынин Н.Н. | начальник Дергачевских районных электрических сетей (по согласованию); |
| Решетников В.П. | начальник Дергачевского газового участка р.п.Дергачи ОАО «Газпромгазораспределение Саратовской области» (по согласованию); |
| Санхаева О.Ф. | и.о.директора МУП «Орошаемское РМПО ЖКХ» (по согласованию); |
| Шек Д.Б. | начальник отдела экономики, инвестиционной политики администрации Дергачевского муниципального района; |
|  | главы муниципальных образований (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению

№ 44 от 06.02.2024

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод

на территории Дергачевского района в весенний период 2023 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести инвентаризацию всех водоемов, всех видов гидротехнических сооружений, находящиеся на территории района, оценить их состояние, определить необходимый состав сил средств в целях безаварийного пропуска талых вод. Материалы инвентаризации и необходимые заявки подать в районную паводковую комиссию. | 20 февраля текущего года | Главы муниципальных образований, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 2. | При необходимости оказания помощи в силах и средствах, заключить договора с организациями районного центра | До 25 февраля текущего года | Главы муниципальных образований, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 3. | Определить места пропуска воды на водоемах и гидротехнических сооружениях, провести их очистку от снега и льда и осуществлять контроль за их состоянием | До 25 февраля текущего года | Главы муниципальных образований, руководители хозяйств (по согласованию) |
| 4. | На территории населенных пунктов очистить от снега и льда кюветы вдоль дорог и улиц, места пропуска воды по подъездным мостикам к жилым надворным постройкам и осуществлять контроль за их состоянием. | До 14 марта текущего года | Главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 5. | На случай паводкового подтопления жилого и хозяйственного фонда определить места эвакуации пострадавшего населения и сельскохозяйственных животных, составить расчет автотранспортных средств и привести их в состояние готовности на случай эвакуации населения и сельхозживотных из зон затопления | До 14 марта текущего года | Главы муниципальных образований (по согласованию), руководители хозяйств всех форм (по согласованию), начальник управления сельского хозяйства Костенко В.В. |
| 6. | В период активного таяния снега и подъема уровня воды в водоемах организовать круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях, представляющих наибольшую опасность для населенных пунктов в местах пропуска воды | Весь паводковый период | Главы муниципальных образований (по согласованию), Абдрашитов В.С. (по согласованию) Жалнин В.М. (по согласованию) |
| 7. | Дергачевский участок Ершовского филиала ФГУ «Саратовмелиоводхоз», главам муниципальных образований лично ежедневно в 8.00,14.00,18.00, 23.00 часов докладывать об обстановке в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-11-01. В случае осложнения обстановки председателю районной паводковой комиссии по телефону 2-91-30, 2-91-31 | Весь паводковый период | Главы муниципальных образований (по согласованию), Абдрашитов В.С. (по согласованию), Жалнин В.М. (по согласованию) |
| 8. | Для проведения спасательных работ и оказания необходимой помощи пострадавшему населению в случае катастрофического затопления создать спасательные группы, обеспечить их необходимой техникой и инвентарем в организациях: Дергачевский участок Ершовского филиала ФГБУ «Управления «Саратовмелиоводхоз» - 5 человек; МУП «Орошаемское РМПО ЖКХ» - 10 человек; ООО «Магистраль» - 10 человек; Филиал ГУПСО «Облводоресурс»-«Дергачевский» - 8 человек | До 15 марта текущего года | Главы муниципальных образований, руководители хозяйств (по согласованию) Жалнин В.М. (по согласованию) Санхаева О.Ф. (по согласованию) Катвалян С.Ф (по согласованию) Абдрашитов В.С. (по согласованию) |
| 9. | В случае возникновения ЧС привести в состоянии повышенной готовности сводную группу района, спасательные группы, сводные группы муниципальных образований, а так же медицинские формирования района | По мере необходимости | Руководители организаций, руководители хозяйств, главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 10. | В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами рекомендовать создать трехнедельный запас продуктов питания и предметов первой необходимости и провести эвакуацию людей в ГУЗ СО «Дергачевская РБ» остро нуждающихся в медицинской помощи (беременные, состоящие на других видах учета), а также обеспечить ФАПы необходимыми медикаментами. | До 15 марта текущего года | Куликов Л.В. (по согласованию) Шек Д.Б. Руководители хозяйств, главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 11. | Проверить состояние опор линий электропередачи и газопроводов произвести их укрепление в целях недопущения их повреждения и затопления, постоянно осуществлять контроль за их состоянием | Весь период | Рабынин Н.Н. (по согласованию), Петренко А.Г. (по согласованию), Решетников В.П. (по согласованию) |
| 12. | Начальнику отдела сельского хозяйства осуществлять оперативную связь с руководителями хозяйств, главами муниципальными образованиями по вопросам содержания и эвакуации сельскохозяйственных животных при паводковом подтоплении жилого и хозяйственного фонда. | Весь период | Костенко В.В., главы муниципальных образований. (по согласованию) |
| 13 | Главам муниципальных образований, руководителям хозяйств и организаций определить места размещения дежурных подразделений связи. Информацию о местах размещения и контактные телефоны предоставить главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации Дергачёвского муниципального района На период активного таяния снега и пропуска воды организовать круглосуточное дежурство. | До 1 апреля текущего года | Главы муниципальных образований, руководители хозяйств. (по согласованию) |
| 14 | Осуществлять постоянный контроль за состоянием дорог и мостов на территории района, а также заключить договор на производство взрывных работ. Взрывные работы проводить только по решению районной паводковой комиссии | До 1 апреля текущего года | Катвалян С.Ф (по согласованию), Белохвостов В.Н. |
| 15 | В целях проведения спасательных работ и оказания необходимой помощи пострадавшему населению подготовить и содержать в готовности спасательный инвентарь (лодки, плоты и другие спасательные средства) | До 19 марта текущего года | Санхаева О.Ф. (по согласованию) Белохвостов В.Н. руководители организаций (по согласованию) Главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 16 | На период пропуска талых вод и в случае вынужденной эвакуации населения из зон затопления: Организовать охрану населенных пунктов в целях недопущения краж, мародерства, других противоправных действий и паники. Запретить проезд всех видов транспорта по затопленным местам, переливным и другим плотинам, местам пропуска воды, а также тяжелого транспорта по шоссейным дорогам. | По мере необходимости | Леснов А.С. (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию) |
| 17 | Осуществлять постоянное информирование населения района о паводковой обстановке | Весь период | Районная паводковая комиссия Редакция газеты «Знамя труда»(по согласованию) |
| 18 | Провести расширенное заседание районной паводковой комиссии с привлечением глав муниципальных образований и руководителей хозяйств по вопросу подготовки и пропуску паводковых вод | До 15 марта текущего года | Председатель районной паводковой комиссии |
| 19 | Провести совместное заседание комиссии по КЧС и ОПБ, районной паводковой комиссии, с привлечением глав муниципальных образований, руководителей хозяйств для подведения итогов пропуска паводковых вод. | До 1 мая текущего года | Председатель КЧС и ОПБ, районная паводковая комиссия |