**ВЕСТНИК БЮДЖЕТА**

**ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**2023 ГОД**

Поступления дорожного фонда составили 67094,5 т.р., выполнены работы на сумму 51760,4т.р., остаток средств в сумме 15334,1 т.р. переходящий в бюджет на 2024 год

в 2023 году проведены следующие виды работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ, адрес | Сумма, в тыс.руб. | Физические объемы, км/кв.м. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольской от д.№66 до д.№24 с. Верхазовка Дергачевского муниципального района | 1692,0 | 0,800/2400 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Строительной от д.№19 до д. №34 п. Восточный Дергачевского муниципального района | 606,0 | 0,238/833 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.№7 по ул. Комсомольская до д.№22 по ул. Дзержинского с.Демьяс Дергачевского муниципального района | 3363,3 | 0,413/1652 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежной с. Новоросляевка Дергачевского муниципального района | 539,6 | 0,205/718 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Зерновой ул. Восточная Дергачевского муниципального района | 2916,0 | 1,230/3875 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежной п. Первомайский Дергачевского муниципального района | 873,7 | 0,370/1200 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежной  от д.№ 2 до д. № 12 с. Камышево Дергачевского муниципального района | 2217,3 | 0,270/1080 |
| Ямочный ремонт автомобильной  дороги общего пользования местного значения ул. Пионерской  п. Первомайский Дергачевского муниципального района | 296,0 | 0,055/193 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Юбилейная от ул. Кировская до д.11 п. Красноозерный Дергачевского муниципального района | 1284,6 | 0,487/1461 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская п. Октябрьский | 716,4 | 0,340/1020 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная от №3 до д.69 с. Алтата, Дергачевского района Саратовской области | 1746,5 | 0,710/2485 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная от №4 до д.№24 пос. Орошаемый, Дергачевского района Саратовской области | 2189,6 | 0,258/1161 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Сафаровка Дергачевского муниципального района ул. Комсомольская от д. № 2 до д. № 23 | 1551,0 | 0,734/2202 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Чапаева от ул. Целинная до д.24 п. Советский Дергачевского муниципального района | 3582,0 | 0,510/1785 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лермонтова р.п. Дергачи | 1606,4 | 0,185/703 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вокзальная р.п. Дергачи | 3619,8 | 0,355/2130 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Пугачева р.п. Дергачи | 3676,6 | 0,322/1449 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Привольная р.п. Дергачи | 2499,0 | 0,250/1000 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Петропавловка по ул. Советская, подъезд к школе | 2572,6 | 0,300/1200 |
| Ямочный ремонт автодорог в. Р.п. Дергачи | 728,0 |  |
| Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети в р.п. Дергачи ул. Пионерская на участке от ул. Нефтяников до пер.Веселый | 6992,5 | 1,012/3192 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения автоподъезд к детскому саду п. Васильевка-1 Дергачевского муниципального района | 779,4 | 0,184/ |
| Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог | 3554,5 |  |
| Прочие мероприятия в рамках дорожной деятельности | 2157,6 |  |

| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| --- |

**2023 ГОД**

**Мероприятия в рамках предоставляемых субсидий бюджетам**

**сельских поселений области на ремонт и развитие водопроводной сети (3 тыс. на человека)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Финансовые средства, тыс. руб.**  | **Мероприятие (выполняемые работы)** |
| Верхазовское МО | 1733,3 | Ремонт системы водозабора пруда Казенный в **с.Верхазовка**, Частичный ремонт водопровода по **с.Верхазовка**, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ,протяженность 47 метра |
| Восточное МО | 620,8 | Ремонт участка системы водоснабжения **поселка Восточный, ул. Весенняя от д. 1 до д.6, от д.14 до д.16, Дергачевского р-на, Саратовской обл.**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, протяженность 288 метров, приобретение запасных материалов для водопровода |
| Демьясское МО | 3998,2 | **п. Радуевка (реконструкция водопровода по ул. Центральная)** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм протяженность 500 метров**п. Демьяс (установка насоса на очистных сооружениях)**  Прокладка трубопроводов, установка задвижек **п. Демьяс (прокладка трубы от ул. Советской до ул. Рабочая)**  Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм 615 метров, установка задвижек чугунных диаметром: 80 мм п. **Новоросляевка (монтаж насосной)** Подводно-технические водолазные работы, реконструкция системы водозабора с установкой рыбозащитного устройства, монтаж блочного насосного оборудования с установкой водозаборных насосов. **п. Новоросляевка (прокладка трубы от ул. Данукалова до ул. Магистральная)** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм 116 метров, Устройство круглых колодцев из сборного железобетона,**п. Новоросляевка (прокладка трубы по пер. Зеленый)** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм 180 метров. |
|   |   | Ремонт водопроводной сети **с. Новоросляевка Дергачевского района.** Замена водопроводных труб **от ул. Советская до ул. Магистральная** диаметром: 110 мм протяженность 270 метров, установка задвижки параллельной устройство круглых колодцев из сборного железобетона с люками |
| Зерновское МО | 2987,2 | Частичный ремонт системы водоснабжения **п. Мирный ул. Советская**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб протяженность 1300 метров, диаметр трубы 110, установка: колонок водоразборных, круглых колодцев из сборного железобетона  |
|   |   |  **ремонт системы водоснабжения п. Мирный ул.Рабочая**, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб протяженность 150 метров, подключение ФАПа Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб протяженность 20 метров |
|   |   | **ремонт системы водоснабжения п. Мирный от ул.Советской до ул.Рабочая**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб протяженность 200 метров, установка колодца диам.1,5м,установка задвижки, водоотлив, установка колодца и задвижки для сброса воды при ремонте. |
| Камышевское МО | 3469,6 | Подводно-технические водолазные работы по строительству и реконструкции водозаборов, ремонт системы водоснабжения в населенных пунктах с. Камышево, с.Жадовка, п. Первомайский Камышевского муниципального образования Дергачевского района.  **с.Камышево**, установка Блок-контейнер БК 3,0\*2,4\*2,4, Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных и электросварных труб, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, установка задвижек, устройство круглых колодцев из сборного железобетона, приобретение насосов и материалов для ремонта водопроводных сетей |
| Октябрьское МО | 2049,8 | **п. Октябрьский ул. Садовая** частичный ремонт системы водоснабжения, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм протяженнность 870 метров, установка задвижек, колонок водоразборных, колодцев из сборного железобетона  |
|   |   | **Ремонт водопроводной сети п. Уфимовка**, Ремонт водозабора на колодце, монтаж каркаса здания Блок-контейнер, устройство водозабора под водой, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм(применительно от водокачки до существующей трубы диаметром 63 мм.), протяженность 100 метров, установка задвижек, ремонт водонапорной башни. |
| Орошаемое МО | 4032,0 | Частичный ремонт системы водоснабжения **с. Алтата ул. Алтатинская**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм,протяженностью 560метров, установка задвижек, круглых колодцев из сборного железобетона,**с. Алтата ул. Школьная**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм протяженностью 398 метров, установка задвижек, круглых колодцев **с. Алтата ул. Набережная,** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженностью 670 метров, установка задвижек, круглых колодцев **с. Алтата ул. Лиманная**, Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40мм,протяженностью 120 метров**с. Алтата ул. Набережная (сбросник)**,укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 32 метраПриобретение запасных материалов |
| Сафаровское МО | 1588,8 | Частичный ремонт системы водоснабжения по **с. Сафаровка**, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженностью 620 метров, установка задвижек, колодцев из сборного железобетона **с. Сафаровка ул. Октябрьская**,укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженностью 240 метров, устройство колодцев из сборного железобетона,**с. Сафаровка ул. Комсомольская -ул. Советская**, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженность 176 метров, установка задвижек, колодцев из сборного железобетонаПриобретение запасных материалов |
| Советское МО | 3669,4 | Частичный ремонт системы водоснабжения **п.Советский по ул.Ленина**, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм,протяженностью 258 метров, Установка задвижек, колонок водоразборных, круглых колодцев из сборного железобетона.**п.Советский ул.Свердлова**, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженностью 228 метров, установка задвижек, колонок водоразборных, круглых колодцев из сборного железобетона,**п.Советский ул.Октябрьская, у**кладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм, протяженность 372 метров, установка задвижек, колонок водоразборных, круглых колодцев.Частичный ремонт водопроводной сети **ул.Октябрьская, Комсомольская п.Советский,** Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм,протяженностью 100 метров, устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб протяженностью 20 метров. Установка водозаборных кранов |

**Нацпроект Образование, госпрограмма Развитие образования в Саратовской области:**

**Выделено средств 21,9 млн.руб. Софинансирование 1,1 млн.руб.**

- на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций – 7000,0 т.р. софинансирование 325,0 т.р.)

- на обеспечение условий для создания центров образования – 6876,2 т.р., Софинансирование 970,0 т.р.

- в рамках патриотического воспитания молодежи (деятельность советников) – 1915,9 т.р.

-капитальный и текущий ремонт спортивных залов 2825,0 млн.руб. (школы-филиалы п. Тимонин, с. Петропавловка)

**РЕМОНТ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учреждение**  | **Вид работ** | **Сумма, в тыс.руб.** |
| МДОУ ДС «Дружба» р.п. Дергачи | Замена оконных блоков, общестроительные работы | 1120,0 |
| МДОУ ДС «Аленушка» р.п. Дергачи | Замена оконных блоков, общестроительные работы | 1105,0 |
| МДОУ ДС «Василек» с. Васильевка Дергачевского района | Ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, общестроительные работы, внутренние отделочные работы, замены сантехники | 1500,0 |
| МДОУ ДС «Чебурашка» п. Советский Дергачевского района | Ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, общестроительные работы, внутренние отделочные работы, замены сантехники | 1500,0 |
| Школа п. Советский –Филиал МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи | Замена оконных блоков, общестроительные работы | 1100,0 |
| Школа с. Новоросляевка –Филиал МОУ СОШ с. Демьяс Дергачевского района | Замена оконных блоков, общестроительные работы | 1000,0 |
| Школа п. Петропавловка –Филиал МОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи (спортивный зал) | Общестроительные работы | 1500,0 |
| Школа п. Тимонин – Филиал МОУ СОШ с. Демьяс Дергачевского района (спортивный зал) | Общестроительные работы | 1325,0 |
| ТОЧКИ РОСТА |
| Школа с. Антоновка –Филиал МОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи, Школа с. Камышово – Филиал МОУ СОШ п. Первомайский Дергачевского района | Замена оконных и дверных блоков, общестроительные работы, внутренние отделочные работы, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | 4213,9 |

**МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ**

Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и благоустройство территории в пос. Восточный на сумму 185,0 т.р.

Ремонт памятника воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, благоустройство территории с. Новоросляевка на сумму 1,07 млн.руб.

Ремонт водовода в селе Антоновка Дергачевского муниципального образования на сумму 1,4 млн.руб.

Ремонт памятника воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, благоустройство территории в пос. Орошаемый на сумму 556,0 тыс.руб.

Приобретениеи установка детской игровойплощадки в селе Сафаровка на сумму 253,0 т.р.

**Нацпроект Культура, госпрограмма Культура Саратовской области**, **выделено и освоено средств 17,7 млн.руб**. (отремонтировано 3 сельских Дома культуры – в п. Красноозерный – ремонт кровли 1,5 млн.руб., в с.Верхазовка – ремонт кровли 2,9 млн.руб., ремонт внутренних помещений 0,6 млн.руб., в п. Орошаемый – текущий ремонт кровли, здания 11,5 млн.руб., приобретено музыкальное оборудование на сумму 1,2 млн.руб. Софинансирование расходов местного бюджета составило 1,3 млн.руб.)

**Нацпроект Демография, жилье и городская среда**

выделено средств 64,4 млн.руб., освоено 100%

- Обеспечение населения доступным жильем 1655,3 тыс.руб.

- развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Саратовской области – 5000,0 т.р. ремонт тротуаров р.п. Дергачи (территория СХТ, Новые Дергачи)

- **Гос.Программа Комфортная городская среда**

Реализация мероприятий по благоустройству территорий – 10000,0 т.р.,

Благоустройство дворовой территории в р.п. Дергачи, ул. Ленина д.82 на сумму 856,6 т.р.

Благоустройство площади М.Горького на сумму 7,1 млн.руб.

Ремонт памятника героям гражданской войны и благоустройство аллеи возле памятника на сумму 2,03 млн.руб.

**Нацпроект Спорт норма жизни, госпрограмма Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики**

- Создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом – 56215,5 т.р., Софинансирование 8,8 млн.руб.