**ВЕСТНИК БЮДЖЕТА**

**ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**2024 ГОД**

НА 01 ЯНВАРЯ 2024 года запланировано средств в дорожном фонде района 84,3 млн.руб.

По району и городскому поселению план мероприятий утвержден на 44 млн.руб.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Площадь**  **Ремонтир. покрытия,**  **м2** | **Сметная стоимость, руб.** |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Пионерская на участке от пер.Тихий  до ул. Геологическая | 0,265/1510 | 4161560 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Сиреневая на участке  от ул. Парадной до ул. Заволжской | 0,27/1080 | 2575836 |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия (щебенение) улично-дорожной сети в р.п.Дергачи пер. Лучистый на участке от ул. Заволжской до д. 2 по пер. Лучистый | 0,180/720 | 878400 |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Транспортная на участке  от ул. Нефтянников до ул. Молодежной | 0,236/944 | 2601664 |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Пугачева на участке от ул. Ленина  до ул. Набережной | 0,500/2250 | 5366250 |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи, ул. Юбилейная на участке от дома №30  по ул. Юбилейной до дома №10 по ул. Юбилейной | 0,450/1800 | 4293560 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи, ул. Химиков на участке  от дома от ул. Нефтянников до д. 1 по ул. Химиков | 0,375/1500 | 3002228 |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Дергачевская от ул. Солнечной  до д. 12 р.п. Дергачи | 0,17/595 | 1657277 |
| 9 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в р.п.Дергачи ул. Железнодорожная от ул. Олимпийской до ул. Центральной Дергачи | 0,190/760 | 2299219,2 |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  ул. Коннова от ул. Октябрьской до пер. Лермонтова  р.п. Дергачи | 0,570/2280 | 2553600 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  ул. Раздольная от ул. Парадной до туп. Раздольной  р.п. Дергачи | 0,329/1316 | 2650424 |
| 12 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  ул. Вокзальная от д.19Г до д.120 по ул. Комсомольской р.п. Дергачи | 0,3/1800 | 3749705,86 |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети  в с. Петропавловка Дергачевского района ул.Советская от ул. Петропавловской до д. 10 по ул. Советской  с. Петропавловка | 0,3/1200 | 2625088 |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия (ямочный) улично-дорожной сети автоподъезд к с. Васильевка – 1, Дергачевского района от автодороги «Сызрань- Саратов-Волгоград»- Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана» | 1,3/ | 1448168 |
| 15 | Ремонт дорожного покрытия (щебенение) улично-дорожной сети в с. Антоновка Дергачевского района  ул. Набережная от ДК с. Антоновка до д/с «Улыбка» | 0,25/750 | 627081 |
| 16 | Содержание автомобильных дорог в летний и зимний период |  | 3500000 |
| **ИТОГО** | |  | **43990061,06** |

При поступлении дополнительных доходов, будут внесены изменения в муниципальную программу.

По сельским поселениям муниципальные программы вынесены на рассмотрение депутатам Советов. В срок до 20 февраля будут объявлены аукционы.

**Нацпроект Образование, госпрограмма Развитие образования в Саратовской области:**

**Выделено средств 25,3 млн.руб. Софинансирование 0,62 млн.руб.**

**1. на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций – 18,6 млн.руб., в том числе:**

– сады 7,4 млн.руб. (дс Тополек (ремонт кровли, внутренние работы(электропроводка, отделочные работы), дс Аленушка (ремонт фасада здания), дс Чебурашка (ремонт фасада здания, замена электропроводки, ремонт системы отопления), дс Улыбка (ремонт системы отопления, внутренние работы), дс НовоРосляевка (замена сантехники, внутренние отделочные работы) софинансирование 250,0 т.р.)

- школы 9,8 млн.руб. (МОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи ремонт кровли), (МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи сантехнические работы), софинансирование 300,0 тыс.руб.

- дополнительное образование 1,4 млн. руб. (МОУ Дом детского творчества ремонт кровли здания), софинансирование 70,0 тыс.руб.

**2. на внедрение цифровой образовательной среды 3,5 млн.руб. (обновление компьютерной и вычислительной техники в МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи)**

**3. в рамках патриотического воспитания молодежи (деятельность советников) – 1183,9 т.р.**

**4.капитальный и текущий ремонт спортивных залов 2,0 млн.руб. (школа-филиал с. НовоРосляевка, МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи)**

**МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ**

В январе 2024 года подано 9 заявок

Ремонт водопроводных сетей в с. Антоновка, с. Петропавловка Дергачевского МО

Благоустройство территории многоквартирного дома в пос. Советский Советского МО

Ремонт водопровода в с. Красная речка Октябрьского МО

Установка детской игровой площадки в пос. Октябрьский Октябрьского МО

Благоустройство территории возле Дома Культуры в селе Алтата Орошаемого МО

Ремонт памятника воинам ВОВ в селе Демьяс Демьясского МО

Благоустройство площади в пос. Восточный Восточного МО

Ремонт памятника в пос. Первомайский Камышевского МО

**Госпрограмма «Культура малой Родины» Саратовской области**, **выделено 1,5 млн.руб**. (ремонт кровли в Доме культуры пос. Первомайский, софинансирование составит 120 тыс.руб.)

**Нацпроект Демография, жилье и городская среда**, **Гос.Программа Комфортная городская среда**

- Обеспечение населения доступным жильем 479,3 тыс.руб. (программа Молодая семья 1 сертификат)

Реализация мероприятий по благоустройству территорий – 8500,0 т.р., Комфортная городская среда:

Благоустройство дворовой территории в р.п. Дергачи, ул. Ленина д.87 на сумму 852,4 т.р.

Благоустройство общественной территории по ул. Комсомольская на сумму 6,4 млн.руб.

Благоустройство памятных знаков участникам Чернобыльской АЭС, участникам локальных войн на сумму 1,2 млн.руб.

**Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство»**

- Обустройство детских игровых площадок в с. Демьяс и пос. Первомайский 2,4 млн.р., Софинансирование 1,12 млн.руб.

**Госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** 9,9 млн.руб. – модернизация системы отопления в здании МОУ СОШ с. Демьяс, софинансирование 0,6 млн.руб.