В 2024 году Дергачевский район участвовали в реализации 14 федеральных и региональных программах на общую сумму 116,8 млн. рублей.

В 2025 году Дергачевский район участвует в реализации 30 мероприятий 17 программ на сумму 183,6 млн.рублей, из них: федеральный бюджет 40,6 млн.рублей, областной 124,7 млн.рублей, местный 18,3 млн.рублей.

- Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области"

(Ремонт общеобразовательных организаций) МОУ "СОШ № 1 р.п. Дергачи"	исполнение 100 % работы проводились(с 27.02.2025/12.05.2025) Бюджет: областной -1000,0 тыс. рублей; местный -30,9 тыс. руб.	Проведены ремонтные работы по оборудованию санитарных комнат.

(Ремонт дошкольных  организаций) МДОУ детский сад "Сказка" р.п.Дергачи исполнение 100% работы проводились (с 19.05.2025/01.07.2025) Бюджет: областной -1000,0 тыс. рублей; местный -30,9 тыс. рублей. Проведены работы по замене входной двери, оконных блоков из ПВХ, ремонту полового покрытия в спальне подготовительной группы, ремонту пищеблока.

(Ремонт организаций дополнительного образования)	МУДО Спортивная школа р.п.Дергачи исполнение 100% работы проводились (с 17.03.2025/01.07.2025) Бюджет: областной -500,0 тыс. рублей; местный -15,5 тыс. рублей.	Проведена замена полового покрытия в помещении для паурлифтинга, заменен линолеум, отремонтированы плиты парапет на кровле, заменены водостоки, установлено две межкомнатные двери из ПВХ.

(Ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций)	МОУ "СОШ № 1 р.п. Дергачи" исполнение 100%. Работы проводились (с 30.05.2025/01.07.2025) Бюджет: областной -500,0 тыс. рублей; местный -15,5 тыс. рублей. В спортивном зале проведены работы по установке тепловых конвекторов, частично проведена замена плит для подвесных потолков в раздевалках спортивного зала.

(Оснащение музеев образовательных организаций)	МОУ "СОШ п.Орошаемый»	исполнение 100%. Работы проводились (с 28.01.2025/13.02.2025) Бюджет: областной -250,0 тыс. рублей. Закуплено экспозиционное оборудование для школьного музея.

- Региональная программа «Развитие образования в Саратовской области

Реализация до 31.12.2025 г. Областной бюджет 0,8 млн.рублей, местный бюджет 0,8 млн.рублей. Освоено  75%	на поощрительные выплаты водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций.

Региональный проект «Все лучшее детям» реализация до 01.11.2025 г. Областной бюджет 0,746 млн.рублей. Реализовано 85,8%. Мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций недостающими средствами обучения и воспитания в соответствии с основным перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. В четыре школы района поступит оборудование для преподавания учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)».

Региональный  проект «Развитие системы общего и дополнительного образования» Реализация до 25.12.2025 г. Областной бюджет 6,8 млн.рублей, местный бюджет 1,3 млн.рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. Исполнение 84,4%.

- Региональная программа «Развитие крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований Саратовской области»

МОУ «СОШ с. Демьяс» Исполнение 100% Выполнение работ (с 06.06.2025/15.08.2025)	Бюджет: областной -1150,0 тыс. рублей. Проведен частичный ремонт кровли.

филиал МДОУ детский сад «Сказка» р.п. Дергачи в с.Антоновка. Исполнение 100% Выполнение работ (с 06.06.2025/15.08.2025)	Бюджет: областной -1150,0 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту санитарных комнат для воспитанников детского сада, ремонту помещения для размещения прачечной, замене наружной канализации.

Демьясский СДК	Исполнение 100% выполнение работ (с 30.05.2025/01.11.2025). 9,0 млн.рублей – областной бюджет.	Краткий перечень выполненных работ:

Внешние работы: ремонт фасада здания, козырьков входа, полы.

внутренняя отделка помещений: 1 этаж – полы, потолки, стены, установка оконных блоков, установка дверных блоков; 2-й этаж:  установка оконных блоков, установка дверных блоков.

Произведен монтаж: щита освещения, щита силового, светотехническое оборудование, электроустановочные изделия, кабели и провода, групповые сети.

Замена внутренней канализации: установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, унитаза, установка гарнитуры туалетной. Наружные сети водоотведения.

Восточный СДК	  Поставка оборудования из областного бюджета на сумму 0,5 млн.рублей.

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в целях оснащения коллективов имеющих звание «Народный». 3,0 млн.рублей  областной бюджет исполнение 100%. Пошив сценических костюмов для хора ветеранов Центрального дома культуры и народного хора «Березка» Первомайского СДК.

Ремонт систем водоснабжения (с. Антоновка, с. Петропавловка и р.п. Дергачи микрорайон Новые Дергачи) Исполнение 100 % Областной бюджет 12,9 млн. рублей, местный бюджет 1,2 млн. рублей. Произведены работы по замене водопровода.

Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой – Областной бюджет 2,6 млн. руб. Исполнение 97%. Закуплено:

трактор МТЗ Беларус 320.4М с отвалом коммунальным с гидравлическим поворотом МКО-4ГП и щеткой коммунальной МКЩ - 1,5

разбрасыватель песка Л-116-01

полуприцеп - самосвал 1,5 т. П03.00.400

косилка роторная для МТЗ 320.4

борона БНД-1,7

На организацию транспортного обслуживания жителей 2 маршрута: р.п. Дергачи –пос. Советский, р.п. Дергачи – Васильевка (через Антоновку)	 реализация до 31.12.2025 г.	Областной бюджет 1,527 млн. рублей, местный бюджет 1,8 млн.рублей.	Исполнение  52,4%.

Создание универсальных спортивных площадок: в р.п. Дергачи, на территории МУ ДО Спортивная школа – Модульный спортивный зал установлена современная универсальная спортивная площадка размером 40х20, реализация до 01.10.2025 года. Областной бюджет 4,65 млн.рублей, местный  бюджет 0,4 млн. рублей. Исполнение 100%.

Выплата именных стипендий обучающимся, заключившим договоры о целевом обучении: заключено ? договоров, областной бюджет 0,5 млн. рублей. Исполнение 0%, правовой документ на согласовании. Имеется аналогичная мера поддержи из местного бюджета.

- 50 Домов культуры	Петропавловский СДК	 Ремонт кровли Исполнение 100% . Работы проводились (с 24.02.2025/01.08.2025) Областной бюджет 500,0 тыс. рублей;  местный бюджет 1 млн. рублей.

- Федеральный проект «Культура малой Родины»

Антоновский СДК Исполнение 100 %. Работы велись (с 19.05.2025/15.09.2025) 2,9 млн.рублей:  федеральный бюджет 2,442 млн. рублей, 444,7 тыс. рублей областной бюджет, 184,9 тыс. рублей собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности.  Произведен ремонт кровли и ремонт внутренних помещений.

Закупка оборудования для Антоновского СДК Сафаровского СДК, Мирнинского СДК, Восточного СДК. Сумма средств федеральный бюджет -522,4 тыс.рублей; Областной бюджет -64,6 тыс.рублей.

- Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)

МБУК "Дергачевская межпоселенческая центральная библиотека" Федеральный бюджет -53,06 тыс. рублей; Областной бюджет– 6,6 тыс.рублей; Местный бюджет - 30,0 тыс.рублей.	Исполнено 100%	. Поставлена книжная продукция в библиотеки района.

- Национальный проект «Молодежь и дети» Федеральный проект «Педагоги и наставники»	 Реализация до 31.12.2025 г. сумма средств из федерального бюджета на вознаграждение за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 25 372,5 млн. рублей. Исполнение 87,4%.

- Формирование комфортной городской среды

Благоустроена дворовая территория, благоустроены общественные территории: «Стадион здоровья - спортивная площадка», фонтан в сквере «Юность», срок исполнения до 20.12.2025г.	Федеральный и областной бюджет 8,5 млн. рублей, местный бюджет 0,7 млн. рублей. Мероприятия реализованы 100%.

- Региональный проект Благоустройство тротуаров	 Областной бюджет 4,4 млн. рублей, местный 0,1 млн. рублей. Исполнение 100%. Объекты: тротуар по Степана Разина к модульному спортивному  залу, продолжение проекта благоустройство тротуара по ул. Ленина.

- Региональный проект «Повышение энергоэффективности и энергосбережения»	 Замена системы отопления в детский сад Сказка, филиал в с. Антоновка Исполнено 100 %. Областной бюджет 4,7 млн. рублей, местный 0,8 млн. рублей.

- Региональная программа «Развитие транспортной системы»:

Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой.  Исполнение 100%. Областной бюджет 1,0 млн. рублей, местный бюджет 0,3 млн. рублей.	Приобретено: Полуприцеп-цистерна тракторный  ЛКТ-3,5П (поливомоечный), 2.Прицеп тракторный самосвальный  2ПТС-4,5.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области. Исполнение 75%. Областной бюджет 20,0 млн. рублей, местный 1,5 млн.рублей.

На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений по 9 сельским муниципальным образованиям (3 тыс. на жителя). Исполнение 100% Областной бюджет 22,1 млн.рублей, местный бюджет 2,8 млн.рублей.

- Региональный проект «Развитие государственного и муниципального управления» :

Размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой информации Исполнитель: Редакция газеты, срок реализации мероприятий до 26.12.2025 г.	Областной бюджет 625,0 тыс.рублей.	Исполнение 80%.

Поддержка местных инициатив

Софинансирование расходных обязательств по реализации инициативного проекта. Бюджет 3,2 млн.рублей, средства областного бюджета 2,2 млн.руб., местных бюджетов 0,8 млн.руб.и внебюджетных источники – 0,2 млн.рублей, исполнение 56%

Ремонт памятника воинам односельчанам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в с. Верхазовка  – 100%

Ремонт памятника воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны в п. Первомайский – 0%, проводится экспертиза

Ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Сафаровка  – 100%

Благоустройство аллеи к памятнику погибшим в годы ВОВ в с.Антоновка - 0%, проводится экспертиза.

- Благоустройство сельских территорий- на обеспечение комплексного развития сельских территорий – благоустроена территория  МОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи. Федеральный и областной бюджеты 1,0 млн. рублей, местный бюджет 1,4 млн.руб., исполнение 100%.

- Развитие центров образования естественно-научной и технологической  направленностей, а также цифрового и гуманитарного профилей в муниципальных общеобразовательных организациях, областной бюджет 17,3 млн.руб., исполнение 41%.

- Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций, средства бюджетов 5,8 млн.рублей: областной бюджет 2,9 млн. рублей, местный 2,9 млн. рублей, исполнение 54,2%.

- На подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ: средства бюджетов 4,2 млн.рублей: федеральный и областной бюджеты 4,0 млн.рублей, местный бюджет  0,2 млн.рублей. Участвуют 3 бюджета: район, Демьясское МО, Камышевское МО- планируется ввод земли в объеме 4951 га. Исполнение 23,7%, заключены договора с кадастровыми инженерами, работы ведутся.

- Поддержка молодых семей: выделено средств 581,4 тыс.рублей, вручен сертификат 1 семье, исполнение 465,1 тыс.рублей или 80%. Остаток средств будет возвращен в областной бюджет.

Перечень объектов 2026 г.

| № п/п | Наименование программы | Объект | Сроки реализации | Готовность проектно-сметной документации | Объем финансирования (федеральный, областной, местный бюджет) | Планируемые мероприятия | Примечание (есть ли случаи отказа включения в программу, причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" (Ремонт общеобразовательных организаций) | МОУ "СОШ п.Орошаемый" | май- июль 2026 | ноябрь – декабрь 2025 | Бюджет: областной -1 млн. руб.; местный -30,9 тыс. руб. | замена системы отопления | отсутствуют |
| 2 | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" (Ремонт дошкольных организаций) | МДОУ детский сад «Дружба» р.п.Дергачи | апрель- июль 2026 | ноябрь – декабрь 2025 | Бюджет: областной -1 млн. руб.; местный -30,9 тыс. руб. | ремонт полового покрытия в группах и спальнях, частичная замена оконных блоков, замена входных и запасных дверей | отсутствуют |
| 3 | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" (Ремонт организаций дополнительного образования) | МУ ДО СШ р.п.Дергачи | апрель- июль 2026 | ноябрь – декабрь 2025 | Бюджет: областной -500,0 тыс. руб.; местный -15,5 тыс. руб. | замена входных и запасных дверей; ремонт крыльца | отсутствуют |
| 4 | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" (Ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций) | МОУ "СОШ п.Первомайский" | апрель- июль 2026 | ноябрь – декабрь 2025 | Бюджет: областной -500,0 тыс. руб.; местный -15,5 тыс. руб. | ремонт кровли спортивного зала | отсутствуют |
| 5 | Региональный проект "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области" (Оснащение музеев образовательных организаций) | МОУ "СОШ п.Первомайский" | февраль- май 2026 | - | Бюджет: областной -250,0 тыс. руб. | приобретение оборудования, стендов | отсутствуют |
| 6 | Региональная программа «Развитие крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований Саратовской области» | МДОУ детский сад "Сказка" р.п.Дергачи | май- июль 2026 | декабрь 2025– январь 2026 | Бюджет: областной -1 млн. 150,0 тыс. руб. | Замена плитки в туалетах, прачечной (полы стены), замена полового покрытия в рекреации и групповых комнатах | отсутствуют |
| 7 | Региональная программа «Развитие крупнейших отдалённых малонаселённых муниципальных образований Саратовской области» | МОУ "СОШ № 2 р.п. Дергачи" | февраль- июль 2026 | декабрь 2025– январь 2026 | Бюджет: областной -1 млн. 150,0 тыс. руб. | замена половой плитки, оконных блоков, частичный ремонт кровли | отсутствуют |
| 8 | Федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» | МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи» | март- август 2026 | ПСД готово (2022 год), ведется работа по внесению коррективов в сметную стоимость на базисном уровне цен | Бюджет: федеральный – 16 млн. 716,5 тыс. руб.; областной – 2 млн. 279,5 тыс. руб. | Ремонт: фасада, отмостки, крыльца, санитарных комнат (замена плитки, ремонт потолка, замена сантехники, электромонтажные работы). Замена: оконных блоков, дверей запасных выходов, пожарной и охранной сигнализации | отсутствуют |
| 9 | Федеральный проект «Культура малой Родины» | Дергачевский/Алтатинский СДК |  | нет | 3,5 млн. рублей -областной бюджет | Ремонт кровли, замена оконных блоков и дверей, ремонтные работы в фойе. |  |
| 10 | 50 Домов культуры | Дергачевский/Мирнинский СДК |  | нет | 2,0 млн. рублей областной бюджет | Ремонт кровли |  |
| 11 | Национальный проект «Молодежь и дети» Федеральный проект «Педагоги и наставники» | Школы Дергачевского района | До 31.12.2025 |  | 25,5 млн. рублей | Вознаграждение за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |